**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**Umowa**

 **dotycząca realizacji zamówienie na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją w ramach Projektu: „ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.**

 umowa numer ………..

Zawarta w dniu................... 2018 roku w Poznaniu, pomiędzy:

Spółką Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Lutycka 34 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000385647, REGON 301737006, NIP 783-167-18-93, o kapitale zakładowym 14.000.000 PLN, zwaną dalej **Organizatorem Postępowania**, reprezentowaną przez wiceprezesa zarządu Pana Wojciecha Ołdyńskiego, działającą jako pełnomocnik, to jest w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem to jest wszystkich Zamawiających Indywidualnych, zdefiniowanych w dalszej części niniejszej Umowy,

a

Spółką/Firmą......................... z siedzibą w......................., ul....................., zwanej dalej **Wykonawcą**, w imieniu, której działa: …

Ilekroć w niniejszej umowie, zwanej dalej Umową użyte będą podane niżej zwroty lub wyrażenia należy je rozumieć i interpretować we wskazany poniżej sposób:

**Zamawiający Razem** – zbiorcze określnie obejmujące wszystkich 53 (pięćdziesiąt trzech) Zamawiających Indywidulanych wskazanych w paragrafie 1 ustęp 1 Umowy i załączniku numer 1 do Umowy, dodatkowo wskazanych OPZ;

**Zamawiający Indywidualny** – podmiot leczniczy, jednostka organizacyjna będąca Partnerem, Uczestnikiem Projektu lub Partnerem Wiodącym (Województwo Wielkopolskie) nabywający na podstawie Umowy część Przedmiotu Umowy indywidualnie do niego przypisany, skonkretyzowany w załączniku numer 1 do Umowy, to jest Przedmiot Dostawy Indywidualnej. Zamawiający Indywidualny to jedna z pięćdziesięciu trzech stron Umowy zawierająca ją z Wykonawcą, za pośrednictwem Województwa Wielkopolskiego oraz Organizatora Postępowania;

**Załącznik numer 1 do Umowy** zwany też **Zestawienie Przedmiotów Usuług Indywidualnych** – zbiorcze zestawienie wszystkich Zamawiających Indywidualnych oraz Przedmiotów Usług Indywidualnych wszystkich Zamawiających Indywidualnych, obejmujące wszystkie usługi objęte Przedmiotem Umowy;

**Usługa A -** usługa transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych pomiędzy 56 lokalizacjami, szczegółowo opisana w załączniku numer 1 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.

**Usługa B -** usługa transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych do Internetu dla 20 lokalizacji, szczegółowo opisana w załączniku numer 2 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.

**Usługa C -** usługa sprzętu transmisyjnego świadczona za pomocą wydzielenia dedykowanych wirtualnych Routerów, szczegółowo opisana w załączniku numer 3 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.

**Usługa D -** Usługa kolokacji urządzeń "Procesora", szczegółowo opisana w załączniku numer 4 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.

**Przepisy Prawa** – wszelkie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które mają lub będą miały zastosowanie w związku z realizacją Przedmiotu Umowy oraz zawarciem i wykonywaniem Umowy;

**Wykonawca -** podmiot wybrany w Postępowaniu Przetargowym do realizacji całości Przedmiotu Zamówienia (Przedmiotu Umowy), z którym Zamawiający zawrze Umowę, to jest podmiot wskazany w komparycji Umowy niebędący Zamawiającym Razem;

**OPZ** – opis przedmiotu zamówienia w Postępowaniu Przetargowym, to jest zamówienia na: „Dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.” w ramach projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” stanowiący załącznik do SIWZ.

**SIWZ** – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu Przetargowym;

**Postępowanie Przetargowe** – postępowanie na „dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją w ramach Projektu: „ *Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa****”,*** to jest postepowanie numerSzW/6/2018 prowadzone przez Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem. W wyniku realizacji Postępowania Przetargowego zawarta jest Umowa.

**Dzień** - ilekroć w OPZ lub Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym od dużej litery należy przez to rozumieć Dni / Dzień robocze, to jest dni kalendarzowe z wyłączeniem wszystkich niedziel, wszystkich sobót oraz z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**dzień** - ilekroć w OPZ lub Umowie jest mowa o dniach lub dniu pisanym od małej litery (pisanym małą literą) należy przez to rozumieć dni / dzień kalendarzowe, to jest wszystkie dni roku bez jakiegokolwiek wyłączenia;

**Projekt** – projekt pod nazwą „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowany w ramach: Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1.Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w partnerstwie pomiędzy Województwem Wielkopolskim jako Partnerem Wiodącym a Partnerami, Partnerami Finansującymi i Uczestnikami Projektu. Beneficjentem Projektu jest Województwo Wielkopolskie. Partnerami i Uczestnikami Projektu są podmioty lecznicze, merytorycznie zaangażowane w realizację Projektu będący jedocześnie Zamawiającymi Indywidualnymi.

**Wymagania Zamawiającego Razem** - zbiorcze określenie na wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiającego Razem, to jest wymagania stawiane przez wszystkich Zamawiających Indywidualnych dotyczące sposobu realizacji i wykonania całości Przedmiotu Zamówienia a tym samym Przedmiotu Umowy, określone w Umowie, SIWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego, Ofercie Wykonawcy, oraz wszelkich stanowiskach, wytycznych, uwagach Zamawiającego Razem kierowanych do Wykonawcy podczas realizacji Umowy jak też wszelkich uzgodnieniach pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Razem ustalanych w czasie realizacji Umowy, przy czym wszelkie wymagania stawiane Wykonawcy jak i sposób realizacji Umowy w imieniu Zamawiającego Razem wobec Wykonawcy określa wyłącznie Organizator Postępowania, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem (a tym samym poszczególnych Zamawiających Indywidualnych)

**Wynagrodzenie** – kwota brutto podana przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy i określona w Umowie, stanowiąca łączne wynagrodzenie ryczałtowe należne Wykonawcy z tytułu prawidłowego wykonania w całości Przedmiotu Zamówienia to jest wykonania Przedmiotu Umowy zgodnego z Umową, to jest w sposób określony Umowie, SIWZ, OPZ i wszelkich załącznikach do niego, Ofercie Wykonawcy, jak też zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem.

**Przedmiot Usługi Indywidualnej** – część Przedmiotu Zamówienia a tym samym Przedmiotu Umowy przypisana do konkretnego Zamawiającego Indywidualnego (określonego w sposób indywidualny) wskazana w załączniku numer 1 do Umowy, to jest określona Usługa A lub B lub D których nabywcą na podstawie Umowy będzie konkretny, dany Zamawiający Indywidualny.

**Przedmiot Usługi Wspólnej** -- część Przedmiotu Zamówienia a tym samym Przedmiotu Umowy przypisana do wszystkich Zamawiającego Indywidualnego wskazana w załączniku numer 1 do Umowy, to jest Usługa C której nabywcą na podstawie Umowy są wszyscy Zamawiający Indywidualny w jednakowym stopniu.

**Umowa powierzenia** – zawarta dnia 19 grudnia 2017 roku umowa numer DZ-I/59/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim jako zamawiającym a spółką Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. jako wykonawcą na usługę Inżyniera Kontraktu dla Projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” realizowanego w ramach : Działania 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie której to umowy spółka Szpitale Wielkopolskie między innymi organizować i przeprowadzać będzie wszelkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach Projektu, w tym dotyczących nabycia środków trwałych jak i wartości niematerialnych i prawnych, których własność lub uprawnienia przypadać będą poszczególnych Zamawiającym Indywidulanym;

**Umowa** – niniejsza umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Razem działającym poprzez Organizatora Postępowania, będąca wynikiem rozstrzygnięcia postepowania przetargowego na realizację zamówienie na „Dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją.” w ramach projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.”– to jest postępowania prowadzonego przez Organizatora Postępowania pod numerem SzW/6/2018.

**Pełnomocnictwo Partnera Wiodącego** - uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 stycznia 2018 roku numer 4793/2018 w sprawie upoważnienia Spółki „Szpitale Wielkopolski” sp. z o.o. do działania w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego w ramach realizowanego projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” na podstawie którego Zarząd Województwa Wielkopolskiego, które jest Partnerem Wiodącym w Projekcie, działając jako zamawiający upoważniony w trybie art. 16 ust. 1 Pzp przez wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu do wspólnego przeprowadzenia postępowań i udzielenia zamówień, jak również działając w sposób samodzielny (to jest bez upoważnienia z art. 16 ust 1 Pzp) powierzył w trybie art. 15 ust 2 i art. 15 ust 4 pkt 3 Pzp realizację w ramach Projektu pomocniczych działań zakupowych spółce Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, obejmujących przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielnie zamówień przewidzianych w Projekcie, co obejmuje postępowania dotyczące Infrastruktury Informatycznej, Procesora, Promocji i Audytu zgodnie ze znaczeniem tych pojęć nadanym w Umowach Partnerstwa oraz Umowach Uczestnictwa. Na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. upoważniona została do dokonywania w imieniu i na rzecz zamawiającego Województwa Wielkopolskiego działającego w imieniu własnym jak i działającego w imieniu i na rzecz wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu, do dokonywania wszelkich przewidzianych jak i wymaganych przepisami prawa czynności związanych z przeprowadzeniem opisanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co obejmuje w szczególności: oszacowanie wartości zamówienia, przeprowadzenie wszystkich czynności przygotowawczych, w tym przygotowanie całej dokumentacji przetargowej obejmującej między innymi specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), ogłoszenia o zamówieniu, powołanie komisji przetargowych, wszelkie czynności techniczne, jak umieszczenie ogłoszeń we właściwym publikatorze czy publikację siwz, udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, zmiany siwz, ocena ofert, ogłoszenie wyników postępowania, reprezentowanie zamawiającego w sporach z wykonawcami, podpisanie umów z wykonawcami wybranymi w przedmiotowych postępowaniach w imieniu i na rzecz zamawiającego, to jest Województwa Wielkopolskiego i wszystkich Partnerów i wszystkich Uczestników Projektu. Na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa Województwo Wielkopolskie upoważniło również spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. do reprezentowania Województwa Wielkopolskiego oraz wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu do działania, w tym dokonywania czynności prawnych i faktycznych we wszelkich sprawach związanych w realizacją umów zawartych przez spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. w imieniu Województwa Wielkopolskiego oraz w imieniu Województwa Wielkopolskiego i wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu w wyniku rozstrzygnięcia postępowań i udzielenia zamówień realizowanych w ramach Projektu. Nadto na podstawie przedmiotowego pełnomocnictwa Województwo Wielkopolskie upoważniło spółkę Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. do złożenia w imieniu Województwa Wielkopolskiego wykonawcy lub wykonawcom wybranym w postępowaniach o jakim mowa w zdaniach poprzednich, realizowanych w imieniu i na rzecz Partnerów i Uczestników Projektu - oświadczenia o przejęciu przez Województwo Wielkopolskie zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia należnego wskazanemu wykonawcy lub wykonawcom z tytułu realizacji umów zawartych pomiędzy nimi (tj. wskazanymi wykonawcami) a spółką Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. działającą w imieniu i na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz wszystkich Partnerów i Uczestników Projektu. Tym samym spółka Szpitale Wielkopolski sp. z o.o. uprawniona jest w imieniu Województwa Wielkopolskiego do zawarcia z wykonawcą lub wykonawcami o jakich mowa w zdaniu poprzednim umowy przejęcia długu jakim jest zapłata wynagrodzenia należnego wskazanemu wykonawcy lub wykonawcom z tytułu zawarcia umowy lub umów przewidzianych w Projekcie, o jakich mowa § 1 poniżej, w wyniku których nabywcą rzeczy lub praw są poszczególni Partnerzy i Uczestnicy Projektu.

**Pzp –** ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawi zamówień publicznych (Dz. U.2017.1579)

**Usługa Indywidualna** – przypisana do danego, konkretnego Zamawiającego Indywidualnego część Zamówienia której przedmiotem jest Przedmiot Usługi Indywidualnej, określana w sposób odrębny dla każdego Zamawiającego Indywidulanego.

**Usługa Wspólna** – przypisana w jednakowym stopniu do wszystkich Zamawiających Indywidualnych część Zamówienia której przedmiotem jest Przedmiot Usługi Wspólnej.

**§ 1**

**Informacje wprowadzające**

1. Podstawą zawarcia Umowy, jest wybór najkorzystniejszej oferty, zwanej dalej Ofertą Wykonawcy w Postępowaniu Przetargowym, to jest postępowaniu o zamówienie publiczne nr SzW/6 /2018 na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem transmisyjnym i kolokacją w ramach Projektu:„ Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.
2. Postępowanie przetargowe nr SzW/6/2018, to jest Postępowanie Przetargowe przeprowadzone zostało przez Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Z chwilą podpisania Umowy przez Organizatora Postępowania i Wykonawcę, SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami w tym opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego (załącznikami do OPZ) oraz Ofertą Wykonawcy stają się integralnymi załącznikami Umowy.
4. Umowę należy zawsze czytać i interpretować, jako całość, to jest łącznie ze wszystkimi jej załącznikami, to jest SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy. Tym samym Umowa to nie tylko treść niniejszego dokumentu, ale całość składająca się z niniejszego dokumentu, SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i załącznikami do niego (załączniki do OPZ) oraz Ofertą Wykonawcy. Celem ustalenia jakiegokolwiek obowiązku Wykonawcy, sposobu realizacji Przedmiotu Umowy czy jakiegokolwiek zagadnienia związanego z realizacją Przedmiotu Umowy, należy zawsze mieć na uwadze i odnosić się łącznie, w taki też sposób interpretować wszystkie wskazane wyżej dokumenty, to jest treść niniejszego dokumentu wraz SIWZ wraz z wszystkimi doń załącznikami, w szczególności OPZ i załącznikami do OPZ oraz Ofertą Wykonawcy, które dopiero łącznie ustalają treść Umowy.
5. Użyte w Umowie skróty, pojęcia i wyrażenia mają znaczenie nadane im na wstępie Umowy, SIWZ, Ofercie Wykonawcy, OPZ lub załącznikach do tych dokumentów. W razie sprzeczności lub niejasności w interpretacji poszczególnych pojęć lub wyrażeń użytych w Umowie w pierwszej kolejności należy się odwoływać do definicji i znaczeń tych pojęć lub wyrażeń zawartych w dokumencie Umowy.

**§ 2**

**Zamawiający Indywidualni, Zamawiający Razem**

1. Zawierając niniejszą umowę, zwaną dalej Umową, Organizator Postępowania działa w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych (Zamawiającego Razem), to jest następujących podmiotów :
2. nr 1 Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej (Uczestnik Projektu);
3. nr 4 Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Poznaniu (Uczestnik Projektu);
4. nr 5 Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Śremie (Uczestnik Projektu);
5. nr 6 Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego (Uczestnik Projektu);
6. nr 7 Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (Uczestnik Projektu);
7. nr 9 Szpital Wojewódzki w Poznaniu (Uczestnik Projektu);
8. nr 10 Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy (Uczestnik Projektu);
9. nr 12 Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (Uczestnik Projektu);
10. nr 13 Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (Uczestnik Projektu);
11. nr 14 Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (Uczestnik Projektu);
12. nr 15 Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. (Uczestnik Projektu);
13. nr 16 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (Uczestnik Projektu);
14. nr 17 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (Uczestnik Projektu);
15. nr 18 Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (Uczestnik Projektu);
16. nr 19 Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Uczestnik Projektu);
17. nr 20 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (Uczestnik Projektu);
18. nr 21 Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (Uczestnik Projektu);
19. nr 23 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy (Uczestnik Projektu);
20. nr 25 Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (Partner Projektu);
21. nr 26 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Partner Projektu);
22. nr 27 Szpital Miejski im. Franciszka Raszei (Partner Projektu);
23. nr 28 Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z Siedzibą w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3 (Partner Projektu);
24. nr 29 Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. (Partner Projektu);
25. nr 30 Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa (Partner Projektu);
26. nr 31 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej (Partner Projektu);
27. nr 32 Szpital Pomnik Chrztu Polski (Partner Projektu);
28. nr 33 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu (Partner Projektu);
29. nr 34 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (Partner Projektu);
30. nr 35 Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. (Partner Projektu);
31. nr 36 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kępnie (Partner Projektu);
32. nr 37 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (Partner Projektu);
33. nr 38 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie (Partner Projektu);
34. nr 39 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie (Partner Projektu);
35. nr 40 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzychodzie (Partner Projektu);
36. nr 41 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. doktora Kazimierza Hołogi (Partner Projektu);
37. nr 42 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach (Partner Projektu);
38. nr 43 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim (Partner Projektu);
39. nr 44 Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. (Partner Projektu);
40. nr 45 Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (Partner Projektu);
41. nr 46 Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. (Partner Projektu);
42. nr 47 Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o. (Partner Projektu);
43. nr 48 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy (Partner Projektu);
44. nr 49 Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (Partner Projektu);
45. nr 50 Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. (Partner Projektu);
46. nr 51 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach (Partner Projektu);
47. nr 52 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Turku (Partner Projektu);
48. nr 53 Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance (Partner Projektu);
49. nr 54 Zespół Opieki Zdrowotnej (Partner Projektu);
50. nr 55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie (Partner Projektu);
51. nr 56 Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o. (Partner Projektu);
52. nr 57 Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. (Partner Projektu);
53. nr 58 Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie (Partner Projektu);
54. nr 60 Województwo Wielkopolskie (Partner Wiodący);
55. Wśród Zamawiających Indywidualnych są Zamawiający Indywidulani którzy tylko nabywają wspólnie z innymi Zamawiającymi Indywidualnymi Usługę Wspólną oraz Zamawiający Indywidualni którzy prócz nabywania wraz z innymi Zamawiającymi Indywidualnymi Usługi Wspólnej nabywają również Usługę Indywidualną przypisaną wyłącznie konkretnemu Zamawiającemu.
56. Zamawiający Indywidualni którzy nabywają Usługę Indywidualną to Zamawiający Indywidualni Kategorii A. Każdy Zamawiający Indywidualny Kategorii A zawsze występuje w co najmniej podwójnej roli, to jest jako nabywca konkretnej, przypisanej wyłącznie od niego Usługi Indywidualnej oraz jako współnabywca wraz z wszystkimi pozostałymi Zamawiającymi Indywidualnymi Usługi Wspólnej.
57. Zamawiający Indywidualni Kategorii B to tacy Zamawiający Indywidualni, którzy nie nabywają Usługi Indywidualnej, a nabywają wraz z wszystkimi pozostałymi Zamawiającymi Indywidualnymi Usługę Wspólną.
58. Zamawiającym Razem są wszyscy wskazani wyżej Zamawiający Indywidulni rozumiani w sposób łączny. Zamawiający Razem to zbiorcze określenie wszystkich Zamawiających Indywidualnych. Ilekroć w Umowie jest mowa o Zamawiającym Razem należy przez to rozumieć każdego z Zamawiających Indywidualnych wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy. Tym samym ilekroć w Umowie jest mowa o prawach, uprawnieniach czy obowiązkach Zamawiającego Razem należy przez to rozumieć prawa, uprawnienia czy obowiązki wszystkich Zamawiających Indywidualnych jak i prawa, uprawnienia czy obowiązki każdego z Zamawiających Indywidualnych.
59. Prawa, uprawnienia czy obowiązki każdego z Zamawiających Indywidualnych są jednakowe, za wyjątkiem Przedmiotu Usługi Indywidualnej, która indywidualnie przypisana jest tylko do niektórych z Zamawiających Indywidualnych wskazanych w ust 1 niniejszego paragrafu to jest Zamawiających Indywidualnych Kategorii A. Ust.1 niniejszego paragrafu zawiera zbiorcze zestawienie wszystkich Zamawiających Indywidualnych to jest zarówno Zamawiających Indywidualnych Kategorii A jak i Zamawiających Indywidualnych Kategorii B. Poszczególne Przedmioty Usług Indywidualnych przypisane do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Kategorii A określone są indywidualnie dla tych Zamawiających Indywidualnych. W zakresie Usługi Wspólnej prawa i obowiązki każdego z Zamawiających Indywidualnych są jednakowe, bowiem każdy z Zamawiających Indywidualnych jest w jednakowym stopniu nabywcą Usługi Wspólnej.
60. Umowa w żaden sposób nie uprzywilejowuje żadnego z Zamawiających Indywidulanych w zakresie jego praw i obowiązków wynikających z Umowy. Każdy z Zamawiających Indywidualnych, jako osobna strona Umowy, pozostaje wyłącznym dysponentem przypisanych mu praw i obowiązków mających źródło w Umowie.
61. Jednocześnie każdy z Zamawiających Indywidualnych na podstawie Umowy Partnerstwa, Umów Uczestnictwa oraz Pełnomocnictwa Partnera Wiodącego upoważnił Organizatora Postępowania na zasadzie wyłączności do reprezentowania każdego z Zamawiających Indywidualnych wobec Wykonawcy we wszelkich sprawach związanych z realizacją Umowy, począwszy od jej podpisania do dnia zakończenia jej realizacji jak i reprezentowania każdego z Zamawiających Indywidualnych w postępowaniu przetargowym (Postępowaniu Przetargowym) poprzedzającym i warunkującym zawarcie Umowy. Tym samym każdy Zamawiający Indywidulany wobec Wykonawcy reprezentowany jest wyłącznie przez Organizatora Postępowania, co odnosi się zarówno do Przedmiotu Usługi Indywidualnej przypisanej do konkretnego Zamawiającego Indywidualnego Kategorii A jak i do Przedmiotu Usługi Wspólnej przypisanej w jednakowym stopniu wszystkim Zamawiającym Indywidualnym.
62. Zamawiający Razem to 52 (pięćdziesiąt dwa) podmiotów leczniczych oraz Województwo Wielkopolskie (łącznie 53 podmiotów) wskazane w ustępie 1 niniejszego paragrafu Umowy, z których każdy jest nabywcą Usługi Wspólnej a część z nich dodatkowo jest jeszcze nabywcami Usługi Indywidualnej.
63. Wszyscy Zamawiający Indywidualni, to jest 53 podmioty wskazane w ust 1 niniejszego paragrafu są współnabywcami Usługi Wspólnej jaką jest Usługa C.
64. Nabywcami Usługi A jest 36 Zamawiających Indywidualnych Kategorii A. Nabywcami Usługi B jest dwóch Zamawiających Indywidualnych Kategorii A. Nabywcą Usługi D jest jeden Zamawiający Indywidualnych Kategorii A. Tym samym jest łącznie 39 Usług Indywidualnych, przy czym jeden z Zamawiających Indywidualnych jakim jest Województwo Wielkopolskie jest nabywcą dwóch Usług Indywidualnych, to jest Usługi A oraz Usługi D. Skoro jeden z Zamawiających Indywidualnych kategorii A nabywa dwie Usługi Indywidualne a pozostali Zamawiający Indywidualni Kategorii A nabywają po jednej Usłudze Indywidualnej, tym samym w Umowie występuje łącznie 38 Zamawiających Indywidualnych Kategorii A i jednocześnie 39 Przedmiotów Usług Indywidualnych (39 Usług Indywidualnych)
65. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości stronami Umowy są Wykonawca i każdy z Zamawiających Indywidualnych. Wszystkie postanowienia Umowy odnoszą się do każdego z Zamawiających Indywidualnych, z tym zastrzeżeniem, że każdy z Zamawiających Indywidualnych Kategorii A jest po pierwsze nabywcą tylko przepisanego do niego części Przedmiotu Umowy, to jest przypisanego do danego Zamawiającego Indywidualnego Kategorii A – Usługi Indywidualnej, a po drugie każdy z Zamawiających Indywidualnych Kategorii A łącznie z wszystkimi pozostałymi Zamawiającymi Indywidualnymi w tym Zamawiającymi Indywidualnymi Kategorii B jest nabywcą części Przedmiotu Umowy objętej Usługą Wspólną.
66. Umowa wywołuje łącznie 40 (czterdzieści) odrębnych stosunków cywilno-prawnych (stosunków zobowiązaniowych) pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymi Indywidualnymi. W pierwszej kolejności są to 39 (trzydzieści dziewięć) stosunki cywilno-prawne pomiędzy Wykonawcą a każdym z Zamawiających Indywidualnych Kategorii A dotyczące nabycia przez każdego z Zamawiających Indywidulnych Kategorii A Usługi Indywidualnej, przy czym w tych 39 stosunkach zobowiązaniowych jeden Zamawiający Indywidualny Kategorii A jakim jest Województwo Wielkopolskie występuje dwa razy, a więc wskazane 39 stosunków zobowiązaniowych występuje pomiędzy Wykonawcą a 38 Zamawiającymi Indywidualnymi Kategorii A. Obok wskazanych w zdaniach poprzednich 39 stosunkach zobowiązaniowych dotyczących Usługi Indywidualnej występuje jeden stosunek cywilno – prawny dotyczący Usługi Wspólnej. Stosunkiem cywilno – prawnym dotyczący Usługi Wspólnej występuje pomiędzy Wykonawcą z jednej strony a wszystkimi Zamawiającymi Indywidualnymi (to jest 53 podmiotami) z drugie strony a dotyczy on wyłącznie realizacji Usługi C.
67. W tym zakresie Umowa wywołuje 39 (trzydzieści dziewięć) transakcje świadczenia usług zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającymi Indywidualnymi Kategorii A, dotyczące Przedmiotów Usług Indywidualnej, w sposób indywidualny przypisanych do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Kategorii A. Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że w wyniku realizacji Umowy, Przedmioty Usług Indywidualnych przypisane do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych przeznaczone są wyłącznie dla tych Zamawiających Indywidualnych których dotyczą. Jednocześnie Umowa wywołuje jedną transakcję świadczenia usług dotyczącą Usługi Wspólnej jaka jest Usługa C nabywana w sposób wspólny przez 53 Zamawiających Indywidualnych i która świadczona jest przez Wykonawcę jedocześnie na rzecz 53 Zamawiających Indywidualnych.
68. Umocowanie Organizatora Postępowania do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, a tym samym umocowanie Organizatora Postępowania do działania w imieniu i na rzecz wszystkich poszczególnych Zamawiających Indywidualnych wynika z Umów Partnerstwa oraz Umów Uczestnictwa, które poszczególni Zamawiający Indywidulani zawarli z Województwem Wielkopolskim w ramach Projektu oraz pełnomocnictwa jakie Województwo Wielkopolskie jako pełnomocnik poszczególnych Zamawiających Indywidualnych (a tym samym jako pełnomocnik Zamawiającego Razem) oraz w imieniu własnym udzieliło dalej Organizatorowi Postępowania poprzez Pełnomocnictwo Partnera Wiodącego oraz umowę powierzenia obejmujące między innymi, zlecenie Organizatorowi Postępowania w imieniu i na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych zorganizowanie i przeprowadzenie Postępowania Przetargowego na przedmiot zamówienia objęty Umową.

**§ 3**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Razem, które obejmują Usługi A, Usługi B, Usługi C, Usługi D.
2. Usługa Atousługa transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych pomiędzy 56 lokalizacjami, szczegółowo opisana w załączniku numer 1 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.
3. Usługa B tousługa transmisji danych za pomocą łączy transmisji danych do Internetu dla 20 lokalizacji, szczegółowo opisana w załączniku numer 2 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.
4. Usługa C tousługa sprzętu transmisyjnego świadczona za pomocą wydzielenia dedykowanych wirtualnych Routerów, szczegółowo opisana w załączniku numer 3 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.
5. Usługa D toUsługa kolokacji urządzeń "Procesora", szczegółowo opisana w załączniku numer 4 do OPZ, będącego częścią OPZ będącego załącznikiem numer 3 do Umowy.
6. Tym samym Przedmiot Umowy jest tożsamy z Przedmiotem Zamówienia wskazanym w OPZ, stanowiącym załącznik numer 3 do Umowy (OPZ wraz z wszystkimi załącznikami do OPZ), skonkretyzowanym Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik numer 2 do Umowy.
7. Parametry Usług A,B,C,D doprecyzowane zostały w ofercie złożonej przez Wykonawcę, to jest Ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik numer 2 do Umowy oraz w OPZ stanowiącym załącznik numer 3 do Umowy.
8. Przedmiot Umowy jako całość podzielony jest na 53 (pięćdziesiąt trzy) części będących Przedmiotami Usług Indywidualnych lub Przedmiotem Usługi Wspólnej. Przedmioty Usług Indywidualnych przypisane są do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Kategorii A. Przedmiot Usługi Wspólnej przypisany jest wszystkim Zamawiającym Indywidualnym, wśród których są zarówno Zamawiający Indywidualni Kategorii A jak i Zamawiający Indywidualni Kategorii B.
9. Załącznik numer 1 do Umowy określa, jaką część Przedmiotu Umowy nabywają poszczególni Zamawiający Indywidualni. Tym samym załącznik ten określa ilość i rodzaj usług przeznaczonych dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Załącznik ten określa tym samym na rzecz jakich podmiotów Wykonawca świadczyć będzie poszczególne Usługi A,B,C,D objęte Przedmiotem Umowy.
10. Przedmiot Umowy (będący Przedmiotem Zamówienia) stanowi, więc sumę Przedmiotów Usług Indywidualnych oraz Przedmiot Usługi Wspólnej, zgodnie z zestawieniem wskazanym w załączniku numer 1 do Umowy.
11. Mając powyższe na uwadze Przedmiotem Umowy jest więc świadczenie przez Wykonawcę na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Kategorii A przypisanych do nich Przedmiotów Usług Indywidualnych oraz świadczenie przez Wykonawcę na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych, co obejmuje Zamawiających Indywidualnych Kategorii A jak i Zamawiających Indywidualnych Kategorii B Przedmiotu Usługi Wspólnej.
12. Usługami Indywidualnymi, a więc świadczonymi przez Wykonawcę na rzecz konkretnych, pojedynczych Zamawiających Indywidualnych są : Usługa A, Usługa B, Usługa D. Wskazane w zdaniu poprzednim Usługi świadczone są więc na rzecz Zamawiających Indywidualnych Kategorii A. Usługą Wspólną jest Usługa D.
13. Zamawiającymi Indywidualnymi Kategorii A nabywającymi Usługę A jest 36 (trzydzieści sześć) następujących podmiotów : zawartych w załączniku nr 29
14. Zamawiającym Indywidualnymi Kategorii A nabywającymi Usługę B są dwa następujące podmioty : Wojewódzka Stacja Pogotowania Ratunkowego w Poznaniu oraz Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego sp. z o.o. w Koninie.
15. Zamawiającym Indywidualnym Kategorii A nabywającymi Usługę D jest jedynie Województwo Wielkopolskie.
16. Zamawiającymi Indywidualnymi nabywającymi wspólnie Usługę C są wszyscy Zamawiający Indywidualni Kategorii A i wszyscy Zamawiający Indywidualni Kategorii B, co stanowi w sumie 53 (pięćdziesiąt trzy)podmioty wskazane w § 2 ust. 1 Umowy.
17. Przedmiot Umowy obejmuje więc realizację 39 (trzydzieści dziewięć) transakcji świadczenia usług, z których każda dotyczy poszczególnych, pojedynczych Przedmiotów Usług Indywidualnych przypisanych do poszczególnych, pojedynczych Zamawiających Indywidulanych Kategorii A (co dotyczy Usług A,B,D) oraz jedną transakcję świadczenia usług na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych (Usługa Wspólna).Zgodnie z zestawieniem wskazanym w załączniku numer 1 do Umowy, gdzie nabywcami Usług A,B,D są poszczególni Zamawiający Indywidualni kategorii A a sprzedawcą jest Wykonawca oraz gdzie nabywcą Usługi C są wspólnie wszyscy Zamawiający Indywidualni a sprzedawcą jest Wykonawca.
18. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w całości Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, to jest treścią niniejszego dokumentu wraz z wszystkimi doń załącznikami, to jest zgodnie z załącznikiem numer 1 do Umowy, z Ofertą Wykonawcy stanowiącej załącznik numer 2 do Umowy, zgodnie z OPZ stanowiącym załącznik numer 3 do Umowy wraz z wszystkimi załącznikami do Oferty Wykonawcy i wszystkimi załącznikami do OPZ, zgodnie z SIWZ i zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem.
19. W wyniku realizacji Umowy, każdy z Zamawiających Indywidualnych stanie się odbiorcą poszczególnych Usług A,B,C,D przepisanych do danego Zamawiającego Indywidualnego Przedmiotu Usługi Indywidualnej lub przypisanych do wszystkich Zamawiających Indywidualnych Przedmiotu Usługi Wspólnej, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku numer 1 do Umowy, przy czym wskazane Usługi A,B,C,D zostaną przez Wykonawcę zrealizowane na warunkach wskazanych w Umowie. Nadto w wyniku realizacji Umowy, każdy z wskazanych Zamawiających Indywidualnych będzie uprawniony do skorzystania z zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy.
20. Objęte Przedmiotem Umowy wszystkie Usługi A,B,C,D spełniać będą wszystkie wymagania, w tym wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w OPZ oraz w Ofercie Wykonawcy. Objęte Przedmiotem Umowy wszystkie Usługi A,B,C,D będą zgodne z Wymaganiami Zamawiającego Razem.
21. Przedmiot Umowy w całości, to jest w zakresie wszystkich Usług A,B,C,D realizowany będzie w okresie od Daty Początkowej do Daty Końcowej. Wskazany okres rozpoczynający się Datą Początkową a kończący się Datą Końcową to Okres Świadczenia Usług.
22. Datą Początkową jest godzina 12.00 (godzina dwunasta) 60 (sześćdziesiątego) dnia kalendarzowego przypadającego po Dacie Zawarcia Umowy, nie wcześniej jednak niż 1 listopada 2018 roku. Jeżeli jednak 60 (sześćdziesiąty) dzień kalendarzowy przypadający po Dacie Zawarcia Umowy przypadać będzie na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę lub niedzielę, Datą Początkową będzie pierwszy dzień pracujący przypadający po 60 (sześćdziesiątym) dniu kalendarzowym następującym po Dacie Zawarcia Umowy. Dzień pracujący o jakim mowa w zdaniu poprzednim to dzień niebędący niedzielą, niebędący sobotą, niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy, następujący po dniu będącym niedzielą lub dniem ustawowo wolnym od pracy w jakim przypada 60 dzień kalendarzowy po Dacie Zawarcia Umowy.
23. Datą Końcową jest dzień następujący po upływie 68 miesięcy kalendarzowych od Daty Początkowej. Data Końcowa następuje po 68 miesiącach od Daty Początkowej z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada Dacie Początkowej, a gdyby takiego dnia nie było w ostatnim miesiącu Okresu Świadczenia Usług, Data Końcowa następuje z upływem ostatniego dnia tego miesiąca.
24. Data Początkowa i Data Końcowa wyznacza Okres Świadczenia Usług. Okres Świadczenia Usług to okres w jakim Wykonawca obowiązany jest świadczyć Usług A,B,C,D zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem.
25. Okres Świadczenia Usług wynosi zawsze 68 miesięcy kalendarzowych. Tym samym niezależnie od tego kiedy nastąpi Data Zawarcia Umowy a tym samym niezależnie od tego kiedy nastąpi Data Początkowa Okres Świadczenia Usług zawsze wynosi 68 miesięcy. Okres Świadczenia Usług rozpoczyna się o godzinie 12.00 w dniu Daty Początkowej a kończy o godzinie 24.00 w dniu Daty Końcowej.
26. Usługi A,B,C,D w Okresie Świadczenia Usług Wykonawca obowiązany jest realizować w sposób nieprzerwany od czego jedynym wyjątkiem są Planowane Prace Konserwacyjne.
27. Planowane Prace Konserwacyjne służą konserwacji infrastruktury niezbędnej do realizacji Przedmiotu Umowy. Realizowane są one przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Organizatora Postępowania. Planowane Prace Konserwacyjne mogą powodować ograniczenia w realizacji poszczególnych Usług, przy czym realizowane mogą być one wyłącznie w godzinach od 23.00 (godziny dwudziestej trzeciej) do 5.00 (godziny piątej rano), a łączny czas Planowanych Prac Konserwacyjnych nie może przekraczać 8 godzin w ciągu każdego kolejnego kwartału trwania Okresu Świadczenia Usług. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie spowodowanych winą Wykonawcy, Organizator Postępowania może wyrazić zgodę na wykonanie Planowanych Prac Konserwacyjnych w innych godzinach niż wskazanych w zdaniu poprzednim, przy czym wskazane prace zawsze nie mogą być prowadzone w godzinach pomiędzy 7.00 a 17.00. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie spowodowanych winą Wykonawcy, Organizator Postępowania może wyrazić zgodę by łączny czas realizacji Planowanych Prac Konserwacyjnych przekroczył 8 godzin w ciągu kwartału trwania Okresu Świadczenia Usług, przy czym zawsze nie może przekroczyć 14 godzin w ciągu każdego kolejnego kwartału trwania Okresu Świadczenia Usług
28. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania (realizacji) Przedmiot Umowy opisany w Umowie, o którym mowa w szczególności w ust. 1- 21 niniejszego paragrafu Umowy, w zamian za Wynagrodzenie wskazane w Ofercie Wykonawcy i na tej podstawie wpisane w § 10 ust. 1 Umowy, mające charakter ryczałtowy i pokrywające wszystkie koszty i wydatki Wykonawcy potrzebne do kompletnego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Przepisami Prawa i Umową, w szczególności zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego.

**§ 4**

**Organizator Postępowania, Województwo Wielkopolskie**

1. Zamawiający Razem w Umowach Partnerstwa oraz Umowach Uczestnictwa upoważnił Województwo Wielkopolskie w trybie art. 16 ust. 1 Pzp do wspólnego przeprowadzenia postępowania obejmującego między innymi Przedmiot Umowy, to jest postępowania prowadzonego zgodnie z Pzp którego celem jest nabycie przez poszczególnych Zamawiających Indywidualnych przypisanych im w Projekcie Urządzeń i Aplikacji wraz z ich montażem, instalacją, konfiguracją i wszystkimi innymi elementami Zamówienia (Postępowania Przetargowego). Na podstawie Umów Partnerstwa i Umów Uczestnictwa Województwo Wielkopolskie upoważnione zostało również do powierzenia realizacji postępowań przetargowych objętych Projektem, w tym postępowania przetargowego w wyniku którego zostaje zawarta Umowa, to jest Postępowania Przetargowego) zewnętrznemu podmiotowi, jakim jest Organizator Postępowania. Umowy Partnerstwa i Umowy Uczestnictwa zawierają również umocowanie dla Województwa Wielkopolskiego do realizacji Umowy, to jest podejmowania w imieniu i rzecz Zamawiającego Razem, a tym samym w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidulanych będących podmiotami leczniczymi wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy służących realizacji Projektu.
2. Województwo Wielkopolskie zawarło z Organizatorem Postępowania umowę powierzenia której przedmiotem jest między innymi prowadzenie przez Organizatora Postepowania postępowań przetargowych objętych Projektem. Jednocześnie Województwo Wielkopolskie, działając na podstawie przyznanego mu umocowania jakie wynika z Umów Partnerstwa oraz Umów Uczestnictwa, udzieliło Organizatorowi Postępowania pełnomocnictwa, obejmującego między innymi umocowanie Organizatora Postepowania do przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem postępowania przetargowego obejmującego Przedmiot Umowy oraz realizacji Umowy, to jest reprezentowania Zamawiającego Razem w wszelkich działaniach służących i związanych z wykonaniem Umowy, a wcześniej wszelkich działaniach służących i zmierzających do zawarcia Umowy.
3. Województwo Wielkopolskie w Umowie i poprzedzającej jej zawarcie postępowaniu przetargowym (Postępowaniu Przetargowym) występuje w potrójnej roli, to jest :
	1. zamawiającego o jakim mowa w art. 16 ust. 1 Pzp, któremu inni zamawiający to jest podmioty lecznicze wskazane w § 1 ust 1 pkt. 1 – 52 Umowy (to jest Zamawiający Indywidualni wskazani w § 1 ust 1 pkt. 1 – 52 Umowy )powierzyli wspólne przeprowadzenie postepowań przetargowych w Projekcie, co obejmuje też Postepowanie Przetargowe;
	2. zamawiającego o jakim mowa w art. 15 ust. 2 Pzp, który powierzył w imieniu swoim własnym jak i w imieniu wszystkich pozostałych Zamawiających Indywidualnych wskazanych w § 1 ust 1 pkt. 1 – 52 Umowy wykonywanie Organizatorowi Postępowania pomocniczych działań zakupowych o jakich mowa w art. art. 15 ust 4 pkt 3) Pzp, w Postępowaniu Przetargowym
	3. podmiotu który przejął od Zamawiających Indywidualnych wskazanych w § 1 ust 1 pkt. 1 – 52 Umowy dług w postaci zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, to jest zapłaty wszystkich Wynagrodzeń Indywidualnych składających się na Wynagrodzenie.
4. Organizator Postępowania w Umowie i poprzedzającej jej zawarcie postępowaniu przetargowym (Postępowaniu Przetargowym) występuje w potrójnej roli, to jest:
	1. podmiotu któremu Województwo Wielkopolskie działając w imieniu Zamawiających Indywidualnych wskazanych w § 1 ust 1 pkt. 1 –52 Umowy oraz w imieniu własnym powierzyło realizację czynności będących pomocniczymi działaniami zakupowymi obejmującymi przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia i przeprowadzenia go w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych ;
	2. pełnomocnika Zamawiającego Razem upoważnionego do podejmowania w jego imieniu i na jego rzecz, to jest w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy;
	3. pełnomocnika Województwa Wielkopolskiego upoważnionego w jego imieniu i na jego rzecz do złożenia oświadczenia o przyjęciu przez Województwo Wielkopolskie długu w postaci Wynagrodzeń Indywidualnych poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.

**§ 5**

**Sposób realizacji Przedmiotu Umowy**

1. Najpóźniej w terminie 2 Dni od dnia zawarcia Umowy odbędzie się spotkanie organizacyjne Wykonawcy w Organizatorem Postępowania. Spotkanie Organizacyjne odbędzie się w siedzibie Organizatora Postępowania lub innym miejscu wyznaczonym przez niego na terenie Poznania. Spotkanie organizacyjne trwać będzie maksymalnie 3 Dni. Tym samym wskazane spotkanie organizacyjne zakończone zostanie najpóźniej w terminie 5 Dni od dnia podpisania Umowy. Na spotkaniu tym omówione zostaną między innymi wszelkie zagadnienia niezbędne do przygotowania przez Wykonawcę Planu Realizacji Usług oraz wszelkie zagadnienia niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy.
2. W terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Razem reprezentowanemu przez Organizatora Postępowania Plan Realizacji Usług objętych Przedmiotem Umowy
3. Wymagania Planu Realizacji Usług wskazane zostały w załączniku numer 5 do OPZ.
4. Warunkiem realizacji wszystkich Usług A,B,C,D jest uprzednie zaakceptowanie przez Organizatora Postępowania Planu Realizacji Usług.
5. W przypadku nie zaakceptowania przez Organizatora Postępowania Plan Realizacji Usług o jakim mowa w ust. 1, Organizator Postępowania przedstawi pisemnie wszelkie uwagi do przedłożonego przez Wykonawcę dokumentu ( Plan Realizacji Usług). Organizator Postępowania uwagi o jakim mowa w zdaniu poprzednim przedłoży w terminie maksymalnie 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy Plan Realizacji Usług. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w całości uwagi Organizatora Postępowania i przedłożyć mu poprawiony Plan Realizacji Usług, najpóźniej w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnych uwag od Organizatora Postępowania.
6. Nie przedłożenie przez Wykonawcę Planu Realizacji Usług, nie uwzględnienie w tym planie wszystkich wymagań Zamawiającego Razem zawartych w OPZ, nie uwzględnienie uwag Organizatora Postępowania stanowić będzie podstawę do odstąpienia od Umowy i/lub naliczanie kar umownych.
7. Organizator Postępowania jest wyłącznie uprawniony do reprezentowania Zamawiającego Razem a tym samym wszystkich Zamawiających Indywidualnych wobec Wykonawcy. Tym samym wszelkie uzgodnienia i ustalenia co do sposobu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca obowiązany jest ustalać wyłącznie z Organizatorem Postępowania. Ilekroć do prawidłowej realizacji Umowy potrzebna jest współpraca pomiędzy Wykonawcą a danym Zamawiającym Indywidualnym, Wykonawca tę współpracę nawiązywać może wyłącznie za pośrednictwem Organizatora Postępowania.
8. Odbiór Przedmiotu Umowy, w tym gotowość do wykonywania przez Wykonawcę wszystkich Usług A,B,C,D zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem realizowany będzie według zasad wskazanych w załączniku numer 6 do OPZ.
9. Najpóźniej 3 dni Dni przed Datą Początkową Wykonawca obowiązany jest uzyskać pełną gotowość do odbioru przez Organizatora Postępowania wszystkich Usług objętych Przedmiotem Umowy.

**§ 6**

**Obowiązki Wykonawcy – postanowienia ogólne**

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Umową, to jest zgodnie z niniejszym dokumentem wraz z wszystkimi jego załącznikami, w tym w szczególności OPZ**)** wraz z załącznikami do niego oraz Ofertą Wykonawcy i załącznikami do niej oraz zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem.
2. Wszelkie postanowienia Umowy, w tym wszystkich jej załączników, opisujące, określające i precyzujące sposób realizacji Przedmiotu Umowy, a tym samym określające obowiązki Wykonawcy są zawsze obowiązkami umownymi Wykonawcy wynikającymi z Umowy, które Wykonawca celem prawidłowej realizacji Umowy zobowiązany jest przestrzegać i w pełnym zakresie wypełnić. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Razem i Przepisami Prawa.
3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zapewniający dotrzymanie terminów przewidzianych na realizację Umowy, w tym w szczególności terminów realizacji Usług A,B,C,D.
4. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy zgodnie z zaakceptowanymi przez Organizatora Postępowania Planem Realizacji Usług.
5. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji Umowy niezwłocznie po dniu zawarcia Umowy.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to, by stosowane do realizacji Przedmiotu Umowy urządzenia i aplikacje, w tym zastosowane do ich wytworzenia materiały, użyte technologie, rozwiązania technologiczne, patenty i licencje były zgodne z przepisami prawa, obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami oraz nie naruszały praw osób trzecich.
7. Wykonawca jest uprawniony realizować Przedmiot Umowy z wykorzystaniem zasobów własnych i obcych co obejmuje w szczególności : miejsca kolokacji, usługę dzierżawy łączy transmisji danych, usługę dzierżawy włókien światłowodowych, usługę dzierżawy dostępu do Internetu oraz usługę dzierżawy urządzeń niezbędnych do realizacji umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego raportowania Organizatorowi Postępowania postępu prac związanych z realizacją Umowy, na każde żądanie Organizatora Postępowania w tym zakresie. Na każde wezwanie Organizatora Postępowania Wykonawca udzielać będzie zawsze prawdziwych i bieżących informacji związanych z realizacją Umowy w formie i zakresie wskazanym przez żądającego tych informacji Organizatora Postępowania. Informacje Wykonawcy przekazywane do Organizatora Postępowania dotyczące sposobu realizacji Umowy, przekazywane będą niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin liczonych od chwili złożenia żądania informacji przez Organizatora Postępowania. Dwadzieścia cztery godziny o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie obejmują dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót. Tym samym wskazane dwadzieścia cztery godziny na przekazania informacji przez Wykonawcę do Organizatora Postepowania obejmują godziny przypadające w dni robocze (Dni).
9. Wykonawca zobowiązany jest spełnić warunki realizacji Przedmiotu Umowy wskazane w Ofercie Wykonawcy, co odnosi się również do parametrów Oferty Wykonawcy podlegających ocenia w postępowaniu przetargowym, co obejmuje między innymi parametry techniczne zaproponowanych przez Wykonawcę usług oraz terminów i warunków usuwania awarii.
10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy w Umowie wyraźnie i jednoznacznie wskazano odmiennie. Koszty realizacji Przedmiotu Umowy ponoszone przez Wykonawcę obejmują w szczególności koszty nabycia, wytworzenia, wynagrodzenia, koszty prac i nakładów, opłaty w tym opłaty licencyjne i wszelkie inne płatności i koszty, które zobowiązany jest ponieść i zrealizować Wykonawca celem realizacji Przedmiotu Umowy a dotyczące m.in.: a/ zakupu, wytworzenia, wydzierżawienia lub uzyskania innego tytułu prawnego wszelkich urządzeń, instalacji, aplikacji, oprogramowania, licencji koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy, b/ zawarcie umów w zakresie miejsca kolokacji, usługę dzierżawy łączy transmisji danych, usługę dzierżawy włókien światłowodowych, usługę dzierżawy b/przeprowadzenia wszelkich odbiorów przewidzianych w Umowie; c/ realizacji wszelkich usług objętych Umową na zasadach wskazanych w Umowie, co obejmuje również montaż, instalację, konfigurację, zestawienie koniecznych urządzeń i instalacji; d/ usuwanie wszelkich awarii i usterek e/ opłaty za prąd i inne media f/ wykonania wszelkich ciążącym na Wykonawcy obowiązków, jakie wynikają z Przepisów Prawa a dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy ; g/wszelkich ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, które Wykonawca obowiązany jest samodzielnie skalkulować.
11. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający i zapewniający prawidłowe jego wykonanie zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w sposób zapewniający prawidłową realizację Projektu, przy czym realizacja Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego, w tym wszelkimi dokumentami objętymi Postępowaniem Przetargowym, to jest Umową, OPZ, SIWZ, Ofertą Wykonawcy oraz pisemnymi wytycznymi i pisemnymi wskazówkami Organizatora Postępowania adresowanymi do Wykonawcy zapewniać będzie realizację Przedmiotu Umowy w sposób umożliwiający i gwarantujący prawidłową realizację Projektu. Wszelkie wytyczne i wskazówki Organizatora Postępowania, o jakich mowa w zdaniu poprzednim dotyczą tylko sytuacji przewidzianych w Umowie i w żaden sposób nie modyfikują i nie zmieniają postanowień Umowy.

**§ 7**

**Oświadczenia Wykonawcy.**

1. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy skalkulował na podstawie własnych obliczeń, działań i szacunków oraz, że przed podpisaniem Umowy upewnił się, do co prawidłowości i kompletności wyceny wszelkich elementów i składowych Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub na czas realizacji Umowy będzie dysponować potencjałem technicznym, organizacyjnym, finansowym, który zapewnia prawidłową realizację Umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że określając Wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy uwzględnił wszelkie składniki kosztu i ryzyka mogące mieć wpływ na koszt Usług A,B,C,D jak i wszelkich innych czynności potrzebnych do zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób zgodny z Umową.
4. Wykonawca oświadcza, że składając Ofertę Wykonawcy i dokonując wyboru poszczególnych opcji wskazanych w SIWZ skutkujących przyznanie Ofercie Wykonawcy dodatkowych punków, prawidłowo skalkulował swoje zobowiązania w tym zakresie.
5. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie określone w Umowie i wskazane w Ofercie Wykonawcy pokrywa wszelkie należności Wykonawcy wynikające z realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca nie może bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego Razem wyrażonej przez Organizatora Postępowania dokonać cesji wierzytelności swojego Wynagrodzenia, jakie posiada względem Zamawiającego Razem / Województwa Wielkopolskiego, ani ustanowić zastawu rejestrowego na takiej wierzytelności.
7. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Przez RODO o jakim mowa z daniu poprzednim należy rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 160 rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

**§ 8**

**Organizator Postępowania, jako przedstawiciel Zamawiającego Razem**

1. Organizator Postępowania przez cały okres realizacji Umowy, w sposób wyłączny reprezentuje wobec Wykonawcy Zamawiającego Razem (tym samym wszystkich Zamawiających Indywidualnych)
2. Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, działa w imieniu i na rzecz wszystkich poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
3. Ilekroć w Umowie jest mowa o stanowisku, uprawnieniu lub działaniu któregokolwiek Zamawiającego Indywidualnego lub Zamawiającego Razem, owe stanowisko, uprawnienie lub działania wobec Wykonawcy podejmuje wyłącznie Organizator Postępowania działający zawsze w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, a tym samym Zamawiającego Indywidualnego, którego wskazane stanowisko, uprawnienie lub działanie dotyczy. Ilekroć w Umowie jest mowa o jakimkolwiek uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Razem, lub ilekroć w Umowie jest mowa o jakimkolwiek uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą a którymkolwiek Zamawiającym Indywidualnym, należy to zawsze rozumieć, jako uzgodnienie pomiędzy Wykonawcą a Organizatorem Postępowania działającym w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem a tym samym każdego z Zamawiających Indywidualnych.
4. Za wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w Umowie, wyłącznie Organizator Postępowania uprawniony jest składać wobec Wykonawcy wszelkie oświadczenia woli w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem a tym samym w imieniu i na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. To samo dotyczy wszelkich oświadczeń i aktów wiedzy. Za wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w Umowie Organizator Postępowania jest wyłącznie uprawnionym do przyjmowania od Wykonawcy wszelkich oświadczeń woli oraz wszelkich oświadczeń wiedzy kierowanych do Zamawiającego Razem a tym samym kierowanych do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Za wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w Umowie wszelka korespondencja, bez względu na formę i środki komunikacji, realizowana pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym Razem, to jest realizowana pomiędzy Wykonawcą a poszczególnymi Zamawiającymi Indywidualnymi realizowana jest wyłącznie za pośrednictwem Organizatora Postępowania. Mając powyższe na uwadze, z wyjątkiem przypadków wprost wskazanych w Umowie, wszelkie kwestie związane z realizacją Umowy, co obejmuje wszelkie zagadnienia prawne i faktyczne, realizowane są w relacji pomiędzy Wykonawcą a Organizatorem Postępowania działającym zawsze w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem (a tym samym działającego w imieniu i na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych)
5. W okresie realizacji Umowy, za wyjątkiem przypadków wskazanych w Umowie za nieskuteczne i tym samym niewywołujące żadnych skutków prawnych czy faktycznych w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy uznawane będą wszelkie oświadczenia woli czy wiedzy kierowane przez Wykonawcę bezpośrednio do Zamawiającego Razem a tym samym kierowane do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, jak też za nieskuteczne i tym samym niewywołujące żadnych skutków prawnych czy faktycznych w zakresie wszelkich spraw związanych z realizacją Umowy uznawane będą wszelkie oświadczenia woli czy wiedzy kierowane przez Zamawiającego Razem a tym samym kierowane przez poszczególnych Zamawiających Indywidualnych do Wykonawcy.
6. Ilekroć w Umowie jest mowa o Organizatorze Postępowania z jednoczesnym wskazaniem, że działa on w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem czy Zamawiających Indywidualnych (jednego, niektórych z nich lub wszystkich) lub bez jednoczesnego wskazania, że działa on w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem czy Zamawiających Indywidualnych (jednego, niektórych z nich lub wszystkich) zawsze należy to rozumieć i interpretować, że Organizator Postepowania działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem to jest Zamawiających Indywidualnych (jednego, niektórych z nich lub wszystkich), za wyjątkiem przypadku, gdy Organizator Postępowania działa w imieniu Województwa Wielkopolskiego, co dotyczy tylko zagadnień związanych z przejęciem przez Województwo Wielkopolskie zobowiązania do zapłaty Wynagrodzenia.
7. Organizator Postępowania, działając w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych zawsze reprezentuje stanowisko i interesy wszystkich Zamawiających Indywidualnych.

**§ 9**

**Obowiązki Zamawiającego Razem oraz Województwa Wielkopolskiego**

1. Zamawiający Razem zobowiązany jest w szczególności: a/ współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy w sposób wskazany w Umowie; b/ informować niezwłocznie Wykonawcę o wszelkich okolicznościach i sprawach mających związek z realizacją Umowy w tym wpływających na sposób wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy; c/dokonywać odbiorów w sposób wskazany w Umowie.
2. Województwo Wielkopolskie zobowiązane jest do terminowej zapłaty Wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, na warunkach wskazanych w Umowie, co jest konsekwencją przejęcia przez Województwo Wielkopolskie na podstawie umowy z Wykonawcą, zawartej w Umowie, zobowiązania w tym zakresie Zamawiającego Razem.

**§ 10**

 **Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przez Wykonawcę zgodnie z Umową, w szczególności zgodnie z wszystkimi Wymaganiami Zamawiającego Razem, całego Przedmiotu Umowy Zamawiający Razem zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie, zwane Wynagrodzeniem Zasadniczym w wysokości […] złotych. Wynagrodzenie Zasadnicze jest zgodne z ceną zawartą w Ofercie Wykonawcy, to jest kwotą […] złotych netto („Wynagrodzenie Zasadnicze Netto”), która została powiększona o podatek VAT wskazany w Ofercie Wykonawcy, według stawki […] w wysokości […] złotych, co daje kwotę brutto […] złotych („ Wynagrodzenie Zasadnicze Brutto”), stanowiącą wysokość Wynagrodzenia Zasadniczego.
2. Wynagrodzenie Zasadnicze zgodnie z warunkami Postępowania Przetargowego podzielone zostało na Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa A, Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa B, Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa C, Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa D.
3. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa A wynosi …. złotych brutto, co obejmuje kwotę netto w wysokości ….. zł oraz podatek VAT w wysokości. Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa A stanowi iloczyn wartości pojedynczego łącza transmisji danych wskazanego w Ofercie Wykonawcy i liczby 56, bowiem Usługa A jako całość obejmuje realizację 56 łączy transmisji danych na rzecz Zamawiających Indywidualnych nabywających Usługę A.
4. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa B wynosi …. złotych brutto, co obejmuje kwotę netto w wysokości ….. zł oraz podatek VAT w wysokości.
5. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa C wynosi …. złotych brutto, co obejmuje kwotę netto w wysokości ….. zł oraz podatek VAT w wysokości.
6. Zgodnie z Ofertą Wykonawcy Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa D wynosi …. złotych brutto, co obejmuje kwotę netto w wysokości ….. zł oraz podatek VAT w wysokości.
7. Wynagrodzenie Zasadnicze ma charakter ryczałtowy. Wykonawca za wyjątkiem przypadków określonych w Umowie nie może żądać jego podwyższenia chociażby w czasie zawarcia Umowy według Wykonawcy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac, wytworzenia lub zakupu rzeczy i praw do zgodnego z Umową wykonania całości Przedmiotu Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia Wynagrodzenia Zasadniczego nawet, gdyby jego wykonanie Umowy groziłoby Wykonawcy stratą. Ryczałtowy charakter Wynagrodzenia Zasadniczego może być zmieniony jak wskazano zdaniu drugim niniejszego ustępy tylko w przypadkach określonych w Umowie.
8. Wynagrodzenie o jakim mowa w ust. 1 (Wynagrodzenie Zasadnicze) obejmuje zgodne z Wymaganiami Zamawiającego Razem świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego Razem Usług A,B,C,D przez Okres Świadczenia Usług (to jest od Daty Początkowej do Daty Końcowej), wraz z wszelkimi kosztami jakie Wykonawca ponosi na świadczenie tych usług, za wyjątkiem kosztów eksploatacyjnych w tym zużycia energii elektrycznej co dotyczy wyłącznie Usługi D za Okres Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna wchodzący w Okres Świadczenia Usług, których poniesienie jest niezbędne do świadczenia Usług A,B,C,D w tym okresie (Okresie Świadczenia Usług)
9. Z tytułu zużycia energii elektrycznej, zużycia wody oraz z tytułu innych kosztów eksploatacyjnych niezbędnej do świadczenia Usług D w Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna wchodzącego w Okres Świadczenia Usług Zamawiający Razem płacić będzie Wykonawcy Wynagrodzenie Opłata Eksploatacyjna według zasad wskazanych w niniejszym paragrafie Umowy.
10. Wynagrodzenie Zasadnicze (co obejmuje wszystkie jego elementy) i Wynagrodzenie Opłata Eksploatacyjna tworzą razem Wynagrodzenie.
11. Jeżeli w okresie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawek podatku VAT, zmiana ta powoduje zmianę wysokości Wynagrodzenia („wynagrodzenia brutto”), to jest liczonego łącznie z podatkiem VAT. Oznacza to, że jakakolwiek zmiana stawek podatku VAT w czasie realizacji Umowy nie zmienia wysokości wynagrodzenia netto wskazanego w ust.1 niniejszego paragrafu Umowy będącego konsekwencją wskazania wynagrodzenia netto w Ofercie Wykonawcy. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji Umowy, co dotyczy zarówno zwiększenia jak i zmniejszenia stawki podatku VAT, Wynagrodzenie ulega odpowiedniej zmianie stosownie do zmiany stawki podatku VAT, przy czym dotyczy to tylko tej części Wynagrodzenia, jaka będzie Wykonawcy wypłaca przez Zamawiającego Razem po wejściu w życie przepisów (to jest od dnia rozpoczęcia obowiązywania przepisów prawa) wprowadzających zmienioną stawkę podatku VAT, z tym zastrzeżeniem wypłata rozumiana jest w tym przypadku nie, jako moment rzeczywistego zapłacenia części Wynagrodzenia Wykonawcy, lecz jako moment najwcześniejszego możliwego wystawienia przez Wykonawcę faktury zgodnie z warunkami wskazanymi w Umowie dotyczącej zapłaty części Wynagrodzenia. Tym samym Zamawiający Razem w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia z podwyższoną stawka podatku VAT, gdy wynikać będzie ona z faktury wystawionej przez Wykonawcę w okresie obowiązywania podwyższonej stawki podatku VAT, podczas gdy Wykonawca zgodnie z zasadami realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mógł wystawić taką fakturę przed podwyższeniem stawki podatku VAT. To samo dotyczy odpowiednio obniżenia stawki podatku VAT, to jest Zamawiający Razem nie zapłaci Wykonawcy części Wynagrodzenia obejmującego zwiększoną stawkę podatku VAT wynikającą z faktury dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu Razem w sytuacji, gdy Wykonawca miał możliwość z godnie z zasadami realizacji Umowy i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wystawienia tej faktury w stanie prawnym kiedy obowiązywała zmniejszona stawka podatku VAT.
12. Wynagrodzenie Zasadnicze płatne będzie w dwóch częściach, zwanych Cześć Pierwsza Wynagrodzenia Zasadniczego i Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego (podział Wynagrodzenia Zasadniczego ze względu na termin zapłaty)
13. Część Pierwsza Wynagrodzenia Zasadniczego związana jest z uruchomieniem Usług A,B,C,D i świadczeniem ich przez okres pierwszych 95 dni począwszy od Daty Początkowej.
14. Część Pierwsza Wynagrodzenia Zasadniczego wynosi 50 % (pięćdziesiat procent) Wynagrodzenia Zasadniczego.
15. Część Pierwsza Wynagrodzenia Zasadniczego zapłacona zostanie na podstawie faktur sprzedaży wystawionych przez Wykonawcę na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, zgodnie z wymaganiami Umowy, w terminie nie wcześniej niż 110 dni od Daty Początkowej
16. Termin zapłaty Części Pierwszej Wynagrodzenia Zasadniczego wynosi 55 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur sprzedaży przez Wykonawcę do Organizatora Postępowania.
17. Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego obejmuje wynagrodzenie za realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego za okres od 96 (dziewięćdziesiątego szóstego) dnia liczonego od Daty Początkowej do Daty Końcowej. Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego pokrywa wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę z tytułu realizacji Umowy w tym okresie, co obejmuje również wszelkie opłaty za media z tym zastrzeżeniem, że Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego nie obejmuje kosztów eksploatacyjnych związanych z świadczeniem Usługi D za okres rozpoczynający się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu w którym upłynie 280 dni od Daty Początkowej do Daty Końcowej (Okres Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna), które to koszty w tym koszty zużycia energii elektrycznej, zużycia wody i inne koszty eksploatacyjne w wskazanym Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna objęte są Wynagrodzeniem Opłata Eksploatacyjna (co należy rozumieć jako wszystkie koszty eksploatacyjne w przeliczeniu na 1 kWh zużytej energii elektrycznej).
18. Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego wynosi 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Zasadniczego.
19. Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego zapłacona zostanie na podstawie faktur sprzedaży wystawionych przez Wykonawcę na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, zgodnie z wymaganiami Umowy, w terminie nie wcześniej niż 295 dni od Daty Początkowej.
20. Termin zapłaty Części Drugiej Wynagrodzenia Zasadniczego wynosi 55 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę do Organizatora Postępowania.
21. Warunkiem wystawienia przez Wykonawcę faktur dotyczących Część Pierwszej Wynagrodzenia Zasadniczego jak i Część Drugiej Wynagrodzenia Zasadniczego jest podpisanie przez Organizatora Postępowania protokołu potwierdzającego realizację Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, odpowiednio za okres od Daty Początkowej do upływu 95 (dziewięćdziesiątego piątego) dnia następującego po Dacie Początkowej co dotyczy Części Pierwszej Wynagrodzenia Zasadniczego oraz za okres od 96 (dziewięćdziesiątego szóstego) dnia następującego po Dacie Początkowej do 280 (dwieście osiemdziesiątego) dnia po Dacie Początkowej co dotyczy Części Drugiej Wynagrodzenia Zasadniczego. Protokoły o jakich mowa w zdaniu poprzednim potwierdzać będą : Protokół Pierwszy – prawidłowość uruchomienia wszystkich Usług A,B,C,D i prawidłowość ich realizacji w okresie trzech pierwszych miesięcy a dokładnie pierwszych dziewięćdziesięciu pięciu dni Okresu Świadczenia Usług, a Protokół Drugi potwierdzać będzie prawidłowość realizacji usług A,B,C,D w okresie od 96 (dziewięćdziesiątego szóstego) dnia następującego po Dacie Początkowej do 280 (dwieście osiemdziesiątego) dnia po Dacie Początkowej.
22. Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego w swojej zdecydowanej większości płatna jest z góry co dotyczy okresu od 281 (dwieście osiemdziesiątego pierwszego) dnia po Dacie Początkowej do Daty Końcowe. Jak z powyższego wynika Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego jest wynagrodzeniem które odnosi się do okresu od 96 (dziewięćdziesiątego szóstego) dnia następującego po Dacie Początkowej do 280 (dwieście osiemdziesiątego) dnia po Dacie Początkowej i w tym zakresie jest płatna z dołu jak również odnosi się do okresu od 281 (dwieście osiemdziesiątego pierwszego) dnia po Dacie Początkowej do Daty Końcowe i w tym zakresie jest wynagrodzeniem płatnym z góry.
23. Wykonawcy przysługuje całość Wynagrodzenia Zasadniczego za terminowe i zgodne z Umową wykonanie Przedmiotu Umowy. Celem rozwiązania wszelkich wątpliwości wykonanie Przedmiotu Umowy w całości zgodnie z Umową oznacza zawsze spełnienie przez Wykonawcę wszystkich wymagań wskazanych z Umowie, to jest pełną realizację postanowień Umowy, bez jakichkolwiek wyjątków i odstępstw w tym zakresie, to jest pełną realizację Wymagań Zamawiającego Razem.
24. Wynagrodzenie Zasadnicze należne Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji Umowy jest sumą Wynagrodzeń Indywidualnych z tytułu realizacji poszczególnych Usług Indywidualnych oraz z tytułu realizacji Usługi Wspólnej.
25. Tyle ile jest Usług Indywidualnych plus jedna Usługa Wspólna tyle jest Wynagrodzeń Indywidualnych, to jest łącznie 40 Wynagrodzeń Indywidualnych.
26. Wynagrodzeń Indywidualnych dotyczących Usługi A jest 36. Wynagrodzeń Indywidualnych dotyczących Usługi B są 2. Jedno Wynagrodzenie Indywidualne dotyczy Usługi D. Wynagrodzenia Indywidualne o jakich mowa w trzech zdaniach poprzednich niniejszego ustępu dotyczą wyłącznie Usług Indywidualnych i tym samym zobowiązanym do ich zapłaty są poszczególni Zamawiający Indywidualni Kategorii A których te usługi dotyczą, to jest 38 Zamawiających Indywidualnych (Usług Indywidualnych jest 39 ale jeden Zamawiający Indywidualny nabywa dwie Usługi Indywidualne). Tym samym każde z wskazanych w zdaniach poprzednich Wynagrodzeń Indywidualnych dotyczących realizacji poszczególnych Usług Indywidualnych płatne jest przez pojedynczych Zamawiających Indywidualnych kategorii A według zasady jedna Usługa Indywidualna – jeden Zamawiający Indywidualny Kategorii A dla którego usługa jest świadczona jest wyłącznie zobowiązany do zapłaty za tą Usługę Indywidualną. Usługa Wspólna jaką jest Usługa C objęta jest jednym Wynagrodzeniem Indywidualnym wspólnie opłacanym w równych częściach przez wszystkich Zamawiających Indywidualnych. Tym samym Wynagrodzenie Indywidualne dotyczące Usługi C składa się 53 (pięćdziesięciu trzech) jednakowych Wynagrodzeń Indywidualnych Cząstkowych opłacanych przez każdego z Zamawiających Indywidualnych.
27. Wysokość Wynagrodzenia Indywidualnego dotyczącego Usługi A należnego Wykonawcy od poszczególnych Zamawiających Indywidualnych związana jest z ilością łączy transmisji danych świadczonych na rzecz konkretnego Zamawiającego Indywidualnego Kategorii A. Wynagrodzenia Indywidualne dotyczącego Usługi A należne Wykonawcy od poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Kategorii A wskazane zostały w załączniku numer 1A do Umowy. Załącznik numer 1A do Umowy określa ilość łączy transmisji danych przypisanych do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Kategorii A a ich iloczyn z stawką jednego łącza wskazanego w Ofercie Wykonawcy stanowi zobowiązanie konkretnego Zamawiającego Indywidualnego Kategorii A wobec Wykonawcy w zakresie Wynagrodzenia Indywidualnego dotyczącego Usługi A. Tym samym w załączniku numer 1 A skonkretyzowane zostały wszystkie Wynagrodzenia Indywidualne dotyczącego Usługi A których suma jest równa Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa A.
28. Wynagrodzenia Indywidualne dotyczącego Usługi B do zapłaty których zobowiązany jest każdy z dwóch Zamawiających Indywidualnych Kategorii A nabywających tę usługę to połowa Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa B. Tym samym z tytułu nabycia Usługi B każdy dwóch Zamawiających Indywidualnych Kategorii A nabywających tę Usługę zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 50 % Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa B. Informacje w tym zakresie wskazane zostaną w załączniku numer 1 A do Umowy.
29. Wynagrodzenia Indywidualne dotyczącego Usługi D stanowi Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa D
30. Suma Wynagrodzeń Indywidualnych Cząstkowych z tytułu realizacji Usługi C płatnych przez wszystkich Zamawiających Indywidulanych stanowi Wynagrodzenie Zasadnicze Usługa C. W załączniku numer 1A do Umowy skonkretyzowano w odniesieniu do poszczególnych wszystkich Zamawiających Indywidualnych Wynagrodzenia Indywidualne Cząstkowe z tytułu realizacji Usługi C
31. Z uwagi na fakt, że Organizator Postępowania działa jedynie w imieniu i na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych i tym samym to poszczególni Zamawiający Indywidualni w zakresie przypisanego im Przedmiotu Usługi Indywidualnej jak i przypisanej wszystkim Zamawiającym Indywidualnym Usługi Wspólnej są rzeczywistymi nabywcami poszczególnych Usług A,B,C,D objętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca faktury sprzedaży z tytułu realizacji Umowy wystawiać będzie na Zamawiającego Razem, to jest na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie. Tym samym z tytułu realizacji Umowy Wykonawca nie wystawia żadnej faktury na rzecz Organizatora Postępowania. Poszczególni Zamawiający Indywidualni są nabywcami zgodnie z zasadami wskazanymi w Umowie Przedmiotu Umowy w zakresie przypisanego im Przedmiotów Usług Indywidualnej oraz Przedmiotu Usługi Wspólnej, zgodnie z zestawieniem wskazanym w załączniku numer 1A do Umowy. W takim samym zakresie poszczególni Zamawiający Indywidualni są docelowymi odbiorcami faktur sprzedaży wystawionych przez Wykonawcę.
32. Faktury sprzedaży Wykonawca wystawiać będzie na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w zakresie w jakim poszczególni Zamawiający Indywidualni nabywają Usługi objęte Przedmiotem Umowy.
33. Z uwagi na fakt, że Wynagrodzenie Zasadnicze podzielone zostało ze względu na dwa terminy zapłaty na Cześć Pierwsza Wynagrodzenia Zasadniczego i Część Druga Wynagrodzenia Zasadniczego, Wykonawca na każdego z Zamawiających Indywidualnych w związku z zakresem nabywanych przez niego usług wystawi dwie faktury sprzedaży, to jest dwie faktury sprzedaży dotyczą każdego stosunku cywilno –prawnego w jakim dany Zamawiający Indywidualny występuje w związku z realizacją Umowy. Oznacza to, że na każdego Zamawiającego Indywidualnego Kategorii A Wystawca wystawi cztery faktury sprzedaży, to jest dwie faktury sprzedaży dotyczące Usługi Indywidualnej (pierwsza faktura w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego dotyczącego danej Usługi Indywidualnej w związku z Częścią Pierwszą Wynagrodzenia Zasadniczego i druga faktura sprzedaży w wysokości 50Wynagrodzenia Indywidualnego dotyczącego danej Usługi Indywidualnej w związku z Częścią Drugą Wynagrodzenia Zasadniczego) oraz dwie faktury sprzedaży dotyczące Usługi Wspólnej (pierwsza faktura w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego z tytułu realizacji Usługi C w związku z Częścią Pierwszą Wynagrodzenia Zasadniczego i druga faktura sprzedaży w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego z tytułu realizacji Usługi C w związku z Częścią Drugą Wynagrodzenia Zasadniczego). Zasada ta nie obowiązuje Województwa Wielkopolskiego, które nabywając dwie Usługi Indywidualne otrzyma łącznie od Wykonawcy sześć faktur sprzedaży, w tym cztery dotyczące Usług Indywidualnych (po dwie faktury do każdej z Usług Indywidualnych według zasad jak w zdaniu poprzednim) oraz dwie faktury sprzedaży dotyczące Usługi Wspólnej (pierwsza faktura w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego z tytułu realizacji Usługi C w związku z Częścią Pierwszą Wynagrodzenia Zasadniczego i druga faktura sprzedaży w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego z tytułu realizacji Usługi C w związku z Częścią Drugą Wynagrodzenia Zasadniczego). Na każdego Zamawiającego Indywidualnego Kategorii B Wystawca wystaw dwie faktury sprzedaży, to jest pierwsza faktura w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego z tytułu realizacji Usługi C w związku z Częścią Pierwszą Wynagrodzenia Zasadniczego i druga faktura sprzedaży w wysokości 50 % Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego z tytułu realizacji Usługi C w związku z Częścią Drugą Wynagrodzenia Zasadniczego.
34. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia Zasadniczego wystawi na wszystkich Zamawiających Indywidualnych łącznie 78 pozycji na fakturach z tytułu realizacji Usług Indywidualnych i 106 pozycji na fakturach z tytułu realizacji Usługi Wspólnej, to jest razem 106 faktur, z których połowa wystawiona zostanie w związku z płatnością Części Pierwszej Wynagrodzenia Zasadniczego i połowa wystawiona zostanie w związku z płatnością Części Drugiej Wynagrodzenia Zasadniczego.
35. Wykonawca faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy wystawiać będzie po otrzymaniu od Organizatora Postępowania protokołów o jakich mowa ust. 21 niniejszego paragrafu. Tym samym wskazane protokoły stanowi dla Wykonawcy wyłączną podstawę do wystawiania faktur sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.
36. Dla Zamawiającego Razem, a tym dla każdego z Zamawiających Indywidualnych znaczenie i wartość ma jedynie prawidłowa realizacja całość Przedmiotu Umowy. Wynika to z faktu realizowania Umowy w ramach Projektu i finasowania Wynagrodzenia Wykonawcy w Projektu. Tym samym brak prawidłowego zrealizowanie którejkolwiek z Usług A,B,C,D, w jakiejkolwiek części, powodować zawsze będzie, że cała Umowa całkowicie traci znaczenie dla Zamawiającego Razem i tym samym dla poszczególnych Zamawiających Indywidualnych. Brak prawidłowego zrealizowanie którejkolwiek z Usług, w jakiejkolwiek części z powodu na powyższe zawsze uzasadniać będzie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem co wiązać się będzie z brakiem zapłaty na rzecz Wykonawcy Wynagrodzenia w tym jakiejkolwiek części Wynagrodzenia Zasadniczego lub obowiązkiem zwrotu Wynagrodzenia Zasadniczego.
37. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że tylko prawidłowa realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie wszystkich Usług A,B,C,D potwierdzona przez Zamawiającego Razem działającego poprzez Organizatora Postępowania w uprawnia Wykonawcę do otrzymania Wynagrodzenia Zasadniczego a po jego otrzymaniu do zachowania otrzymanego Wynagrodzenia Zasadniczego.
38. Wykonawca może wystawić faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych tylko w takim zakresie, jaki wynika z dostarczonego mu przez Organizatora Postępowania pozytywnego protokołu o jakim mowa w ust 21 niniejszego paragrafu Umowy..
39. Po otrzymaniu przez Wykonawcę od Organizatora Postepowania pozytywnego protokołu odbioru Wykonawca niezwłocznie wystawi faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
40. Faktury sprzedaży nie mogą być wystawione przez Wykonawcę przed otrzymaniem przez Wykonawcę, (co najmniej drogą elektroniczną) pozytywnego protokołu odbioru sporządzonego i podpisanego przez Organizatora Postępowania, co obejmuje Protokół Pierwszy i Protokół Drugi. Tym samym warunkiem dostarczenia do Organizatora Postępowania faktur sprzedaży objętych Częścią Pierwszą Wynagrodzenia Zasadniczego jest podpisanie przez Organizatora Postępowania Protokołu Pierwszego a warunkiem dostarczenia do Organizatora Postępowania faktur sprzedaży objętych Częścią Drugą Wynagrodzenia Zasadniczego jest podpisanie przez Organizatora Postępowania Protokołu Drugiego.
41. Wszystkie faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w związku z zasadnością zapłaty Części Pierwszej Wynagrodzenia Zasadniczego (to jest łącznie 106 faktur) wystawione zostaną tego samego dnia i dostarczone zostaną w dniu ich wystawienia do siedziby Organizatora Postępowania. Wszystkie faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w związku z zasadnością zapłaty Części Drugiej Wynagrodzenia Zasadniczego (to jest łącznie 106 faktur)wystawione zostaną tego samego dnia i dostarczone zostaną w dniu ich wystawienia do siedziby Organizatora Postępowania.
42. Faktury sprzedaży na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych Wykonawca nie przekazuje bezpośrednio poszczególnym Zamawiającym Indywidualnym. Tym samym, pomimo, że faktury sprzedaży w związku z poszczególnymi Usługami wystawiane są na poszczególnych Zamawiających Indywidulanych i dla nich przeznaczone, to sposób realizacji Projektu a tym samym sposób realizacji Umowy nakazuje, że wszystkie faktury sprzedaży, jakie Wykonawca wystawi na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych przekazywane są przez Wykonawcę wyłącznie do Organizatora Postępowania.
43. Organizator Postępowania w ramach umowy powierzenia dokonuje opisu faktur sprzedaży wystawionych przez Wykonawcę na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych a następnie przekazuje oryginały faktur celem realizacji płatności do Województwa Wielkopolskiego a kopie faktur sporządzone przez Organizatora Postepowania przekazywane są przez Organizatora Postępowania do poszczególnych Zamawiających Indywidualnych (zgodnie z ich przeznaczeniem).
44. Faktury sprzedaży wystawione na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych będą zgodne z ich danymi wskazanymi w załączniku numer 4 do Umowy. Tym samym w załączniku tym wskazano dane, jakie Wykonawca ma wpisać do faktury sprzedaży w zakresie oznaczenie nabywców, jakim są każdy z Zamawiających Indywidualnych w zakresie przepisanego im Przedmiotu Dostawy Indywidualnej.
45. Faktury sprzedaży wystawione na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych będą zgodne z danymi wskazanymi w protokołach odbioru to jest Protokole Pierwszym i Protokole Drugim sporządzonych i podpisanych przez Organizatora Postępowania. Tym samym jeżeli w wskazanych protokołach stwierdzona zostanie nieprawidłowość w realizacji Umowy i z tego tytułu pomniejszone zostanie wynagrodzenie należne Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest wystawić faktury w sposób zgodny z wskazanymi protokołami, a w przypadku kwestionowania przez Wykonawcę zasadności uwag Organizatora Postępowania dotyczących prawidłowości realizacji Umowy, okoliczność ta nie może mieć wpływu na terminowość i prawidłowość wystawienia przez Wykonawcę faktur związanych z realizacją Umowy.
46. Wszystkie faktury sprzedaży wystawione na wszystkich Zamawiających Indywidualnych będą miały tę samą datę wystawienia i ten sam termin zapłaty. Wszelkie ewentualne odstępstwa od tej zasady wymagają uprzedniej zgody Organizatora Postępowania.
47. Termin zapłaty na wszystkich fakturach wystawionych na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych wynosić będzie 55 dni (pięćdziesiąt pięć dni) od dnia dostarczenia danej faktury sprzedaży do siedziby Organizatora Postępowania. Tym samym celem uniknięcia wszelkich wątpliwości ustala się, że termin zapłaty za wszystkie Usługi wynosi 55 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę do Organizatora Postepowania faktur dotyczących poszczególnych Dostaw Indywidualnych (fizyczne dostarczenie tych faktur w wersji papierowej do Organizatora Postępowania).
48. Wynagrodzenie Opłata Eksploatacyjna płatne będzie w ostępach miesięcznych, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego którego dotyczy rozliczenie w Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna, na podstawie zestawienia rzeczywiście zużytej energii elektrycznej przedstawionego przez Wykonawcę Organizatorowi Postępowania. Po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego w Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna, to jest począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu w którym upłynie 280 dni od Daty Początkowej do Daty Końcowej (to jest przez Okres Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna) Wykonawca przedstawiać będzie Organizatorowi Postępowania wykaz zużytej energii eklektycznej, jako odczyt z podliczników wskazanym w OPZ w związku z świadczeniem Usługi D. Iloczyn zużytej w danym miesiącu kalendarzowym energii elektrycznej zgodnie z odczytem z podliczników i stawki za jednostkę zużytej energii elektrycznej wskazanej w Ofercie Wykonawcy określa miesięczne Wynagrodzenie Opłata Eksploatacyjna. .
49. Stawka za jednostkę zużytej energii elektrycznej wskazana w Ofercie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obowiązuje przez cały okres trwania Umowy, to jest uwzględniając okres kiedy będzie miała ona rzeczywiste zastosowanie, to jest od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po miesiącu w którym upłynie 280 dni od Daty Początkowej do Daty Końcowej (Okres Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna). Stawka za energie elektryczna za jedną kWh wskazana w Ofercie Wykonawcy może uwzględniać również inne niż energia elektryczna niezbędne koszty eksploatacyjne związane z świadczeniem Usługi D w Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna. Jednak raz ustalona w Ofercie Wykonawcy przedmiotowa stawka o jakiej mowa w dwóch poprzednich zdaniach niniejszego paragrafu będzie zawsze jednym czynnikiem w wyliczeniu Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna za dany miesiąc kalendarzowy, gdzie drugim czynnikiem będzie odczyt rzeczywiście zużytej energii elektrycznej. Innymi słowy Wynagrodzenie Opłata Eksploatacyjna za każdy miesiąc kalendarzowy w Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna to iloczyn stawki wskazanej w Ofercie Wykonawcy i rzeczywiście zużytych kWh w danym miesiącu kalendarzowym związanych z obsługą urządzeń Zamawiającego w ramach realizacji przez Wykonawcę Usługi D.
50. Najpóźniej w terminie 20 dni od zakończenia danego miesiąca kalendarzowego Wykonawca przedstawia zestawienie zużycia energii elektrycznej w minionym miesiącu kalendarzowym, a po zaakceptowaniu przez Organizatora Postępowania tego zestawienia Wykonawca wystawiać fakturę sprzedaży na Województwo Wielkopolskie. Tym samym za poniesione niezbędne koszty eksploatacyjne w zakresie Usługi D (co obejmuje przede wszystkim zużytą energię elektryczną) w Okresie Osobnego Wynagrodzenia Opłata Eksploatacyjna, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego płacić będzie tylko jeden Zamawiający Indywidualny jaki jest Województwo Wielkopolskie.
51. Zapłata za wszystkie faktury sprzedaży realizowana będzie wyłącznie przez Województwo Wielkopolskie. Województwo Wielkopolskie, jako beneficjent Projektu będzie jedynym płatnikiem za zrealizowany Przedmiot Umowy. Rozwiązanie takie wynika z konstrukcji i przyjętego sposobu realizacji Projektu i zostało potwierdzone w Umowach Partnerstwa i Umowach Uczestnictwa w Projekcie, to jest umowach zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, jako Partnerem Wiodącym a wszystkimi Partnerami i wszystkimi Uczestnikami Projektu. To Województwo Wielkopolskie, jako beneficjent Projektu jest wyłącznym dysponentem dofinasowania w ramach Projektu. Partnerzy i Uczestnicy Projektu, to jest wszyscy Zamawiający Indywidualni będący podmiotami leczniczymi przekazują Województwu Wielkopolskiemu przypadającą na tych poszczególnych Zamawiających Indywidulanych część wkładu własnego w postaci Wkładu Finansowego Partnera bądź Wkładu Finansowego Uczestnika Projektu. Suma dofinasowania w ramach Projektu, jakim dysponuje beneficjent, to jest Województwo Wielkopolskie oraz Wkładów Finansowych Partnerów wnoszonych przez wszystkich Partnerów oraz Wkładów Finansowych Uczestników Projektu wnoszonych przez Wszystkich Uczestników Projektu tworzy pule środków, z jakich sfinansowane jest Wynagrodzenie Zasadnicze. Tym samym cała kwota należna Wykonawcy z tytułu realizacji całości Umowy znajdować się będzie wyłącznie w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego. Tylko Województwo Wielkopolskie będzie uprawnionym i zobowiązanym do zapłaty na rzecz Wykonawcy całości Wynagrodzenia. Jednocześnie Umowa nie przewiduje przepływów finansowych pomiędzy Wykonawcą a poszczególnymi Zamawiającymi Indywidualnymi z tytułu zapłaty Wynagrodzenia w tym Wynagrodzeń Indywidualnych należnych Wykonawcy z tytułu prawidłowej realizacji Umowy.
52. Opisana konstrukcja sposobu zapłaty Wynagrodzenia stanowi zmianę dłużnika realizowaną na podstawie Umowy oraz zgody na zmianę dłużnika udzielonej przez poszczególnych Zamawiających Indywidualnych w poszczególnych Umowach Partnerstwa i Umowach Uczestnictwa.
53. Fakt, że Umowa zawierana jest w imieniu i na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych powoduje, że każdy z Zamawiających Indywidualnych był pierwotnie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy części Wynagrodzenia Zasadniczego w zakresie Wynagrodzenia Indywidulnego i/lub Wynagrodzenia Indywidualnego Cząstkowego . Również za zużycie energii elektrycznej pierwotnie zobowiązanymi byli poszczególni Zamawiający Indywidualni.
54. W Umowach Partnerstwa oraz Umowach Uczestnictwa, wszyscy Partnerzy i wszyscy Uczestnicy Projektu, to jest wszyscy Zamawiający Indywidualni, ustalili z Partnerem Wiodącym, to jest Województwem Wielkopolskim, że Województwo Wielkopolskie będzie wyłącznym płatnikiem wszelkich faktur z tytułu wszelkich dostaw i usług realizowanych w ramach Projektu, w tym dostaw i usług w wyniku których pierwotnym nabywcą są poszczególni Zamawiający Indywidualni. Tym samym wszyscy Zamawiający Indywidulani wyrazili zgodę na zmianę dłużnika z tytułu wszelkich zobowiązań Zamawiających Indywidulanych, jakie powstaną w Projekcie, co obejmuje zgodę na przejęcie długu wszystkich Zamawiających Indywidulanych w zakresie zapłaty wszystkich Wynagrodzeń Indywidualnych w tym Wynagrodzeń Indywidualnych Cząstkowych jak i Wynagrodzenia za Prąd, przez przejmującego ten dług, to jest Województwo Wielkopolskie.
55. Na podstawie Umowy, Wykonawca godzi się na przyjęcie długu w postaci sumy Wynagrodzeń Indywidualnych oraz Wynagrodzenia za Prąd wszystkich Zamawiających Indywidualnych przez Województwo Wielkopolskie, reprezentowane w tym zakresie przez Organizatora Postępowania na podstawie Pełnomocnictwa Partnera Wiodącego. Tym samym bez zawierania jakichkolwiek innych odrębnych umów czy porozumień, na podstawie Umowy, to jest niniejszego dokumentu, Wykonawca, jako wierzyciel Wynagrodzenia, będącego sumą Wynagrodzenia Zasadniczego (obejmującego Wynagrodzenia Indywidualne wszystkich Zamawiających Indywidualnych) oraz Wynagrodzenia za Prąd zawiera z Województwem Wielkopolskim, reprezentowanym przez Organizatora Postępowania umowę przejęcia długu realizowaną w trybie art. 519 paragraf 2 punkt 1 Kodeksu cywilnego. Zgoda dłużnika, to jest wszystkich Zamawiających Indywidulanych (Zamawiający Razem), odnośnie wszystkich Wynagrodzenia Zasadniczego (obejmującego Wynagrodzenia Indywidualne wszystkich Zamawiających Indywidualnych) oraz Wynagrodzenia za Prąd, wyrażona została w poszczególnych Umowach Partnerstwa i Umowach Uczestnictwa zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim a poszczególnymi Partnerami i Uczestnikami Projektu, to jest wszystkimi Zamawiającymi Indywidualnymi będącymi podmiotami leczniczymi.
56. Podpisując Umowę Wykonawca godzi się na zmianę dłużnika w sposób wskazany w ust. 54, 55 niniejszego paragrafu Umowy. Tym samym Wykonawca uznaje i godzi się na to, że zobowiązanie do zapłaty Wynagrodzenia, jakie spoczywa na Zamawiającym Razem, to jest w zakresie poszczególnych Wynagrodzeń Indywidualnych (co dotyczy Wynagrodzenia Zasadniczego) oraz Wynagrodzenia za Prąd spoczywające na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, na podstawie Umowy zawartej z Województwem Wielkopolskim reprezentowanym w tym zakresie przez Organizatora Postępowania przeniesione zostało w całości na Województwo Wielkopolskie. Przeniesienie długu w postaci zapłaty Wynagrodzenia z Zamawiającego Razem na Województwo Wielkopolskie nie jest ograniczone żadnym warunkiem czy terminem.
57. Mając powyższe na uwadze Wykonawca uznaje, że jedynym zobowiązanym do zapłaty Wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy jest Województwo Wielkopolskie. Tym samym Wykonawca uznaje, że z tytułu realizacji Umowy, zawieranej przez Województwo Wielkopolskie za pośrednictwem Organizatora Postępowania w imieniu i na rzecz poszczególnych Zamawiających Indywidualnych, Wykonawca nie ma i nie będzie miał wobec Zamawiającego Razem żadnych roszczeń z tytułu zapłaty Wynagrodzenia lub jego części. Tym samym Wykonawca nie ma i nie będzie miał wobec któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych żadnych roszczeń z tytułu zapłaty Wynagrodzenia lub jego części.
58. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z Umową lub z obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający Razem ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury/noty korygującej VAT, bez obowiązku płacenia odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty.
59. Zapłata Wynagrodzenia, w tym wszystkich Wynagrodzeń Indywidualnych dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy, którym jest ………
60. Rachunek bankowy Wykonawcy, o jakim mowa w ust. 59 powyżej zawsze wskazany będzie również w fakturach Wykonawcy wystawianych na poszczególnych Zamawiających Indywidualnych dostarczanych Organizatorowi Postępowania. Na fakturach tych znajdować się będzie adnotacja, z której wynikać będzie, że zapłata za fakturę realizowana będzie nie przez Zamawiającego Indywidualnego, na którego wystawiona będzie faktura, lecz przez Województwo Wielkopolskie, które przejęło zobowiązanie do zapłaty kwoty faktury stanowiącej część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w tytułu realizacji Umowy.
61. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Województwa Wielkopolskiego, które przejęło od Zamawiającego Razem zobowiązanie do zapłaty Wynagrodzenia, to jest dzień wydania dyspozycji realizacji przelewu z rachunku bankowego Województwa Wielkopolskiego.
62. W przypadku opóźnienia w płatności jakiejkolwiek należnej kwoty, strona Umowy, na rzecz, której płatności te są należne, ma prawo dochodzić odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
63. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu Razem od Wykonawcy, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą być potrącane z Wynagrodzenia.
64. Wykonawca wyraża zgodę i akceptuje to, że Zamawiający Razem jest uprawniony do pomniejszania wypłaty Wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwoty kar umownych, jakimi Zamawiający Razem obciążać będzie Wykonawcę, przy czym pomniejszenie takie, będące zawsze potrąceniem wymaga uprzedniego poinformowania Wykonawcy o obciążeniu go karą/ karami umownymi.
65. Oświadczenie o potrąceniu kar umownych z Wynagrodzenia w imieniu Zamawiającego Razem dokonuje Organizator Postępowania.
66. Ilekroć w niniejszym paragrafie Umowy jest mowa o płatnościach realizowanych na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego Razem, wobec dokonania zmiany dłużnika w zakresie zapłaty Wynagrodzenia, to jest przejęcia tego zobowiązania do zapłaty przez Województwo Wielkopolskie, należy rozumieć Województwo Wielkopolskie.

**§ 11**

**Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę.**

1. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ją realizujących, tj. do […].
2. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę odpowiadają wobec Zamawiającego z tytułu Umowy solidarnie.
3. Wykonawcy wspólnie realizujący Umowę wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Pojęcie „Lider” oznacza pełnomocnika w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego Razem / Województwa Wielkopolskiego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących niniejsza Umowę.
4. Liderem, o którym mowa w ust, 3 powyżej jest […].

 **§ 12**

**Klauzula waloryzacyjna w związku z zmianą przepisów określających podatki, wynagrodzenie minimalne, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne**

1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w następujących warunkach:
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. a Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego Razem reprezentowanego przez Organizatora Postępowania o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz w szczególności wskazywać związek pomiędzy zmianą stawki podatku VAT a zmienionymi(zwiększonymi) kosztami realizacji Umowy przez Wykonawcę oraz dokładne wyliczenie kwoty, o jaką ma się zmienić Wynagrodzenie. Niniejsze rozwiązanie dotyczy innych okoliczności jak tylko zwiększenie lub zmniejszenie stawki podatku VAT w fakturach sprzedaży wystawianych przez Wykonawcę na Zamawiającego, o jakim mowa w § 10 ust.3 Umowy. Niniejsze rozwiązanie dotyczy okoliczności, kiedy zmiana stawki podatku VAT miała wpływ na koszty Wykonawcy związane z realizacją Umowy, jak np. zmniejszenie możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupami realizowanymi przez Wykonawcę w zakresie realizacji Umowy.
6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. b Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po planowanej zmianie Umowy. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Wynagrodzenia a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej (Wynagrodzenia). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. c Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po planowanej zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia Wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. c, na kalkulację ceny ofertowej (Wynagrodzenia). Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji Zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. c.
8. Zamawiający Razem, reprezentowany przez Organizatora Postępowania przed rozstrzygnięciem wskazanych wniosków może żądać od Wykonawcy dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień celem ustalenia zasadności wniosków, o jakich mowa w ust. 2-4 niniejszego paragrafu Umowy. Złożenie wskazanych wniosków przez Wykonawcę, jeżeli Zamawiający Razem uzna je za wstępnie zasadne rozpoczyna proces negocjacji pomiędzy Zamawiającym Razem a Wykonawcą, w ramach, którego Wykonawca obowiązany jest wykazać zasadność jego wniosku, to jest wpływ wskazanych okoliczności na wysokość kosztów Wykonawcy związanych z realizacją Umowy uzasadniających zmianę wysokości Wynagrodzenia.
9. W przypadku dojścia pomiędzy Zamawiającym Razem a Wykonawca do porozumienia, co do zakresu zmiany Wynagrodzenia sporządzony będzie odpowiedni aneks do Umowy.
10. Zamiana Umowy skutkuje zmianą Wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy, o którym mowa w ust.6 powyżej.
11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszty wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego Razem.
12. Jeżeli we wnioskach o dokonanie zmiany Wynagrodzenia w związku z okolicznościami, o jakich mowa w ust. 1 Wykonawca poda nieprawdę lub zatai pewne informacje, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego Razem kary umownej w wysokości trzykrotności kwoty, o jaką w wyniku aneksu wskazanego w ust. 6, 7 nastąpiło podwyższenie Wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 13**

**Odpowiedzialność Wykonawcy**

* + - 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, każda ze Stron ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.
			2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Umowę z najwyższą starannością, mając na uwadze cel w jakim Zamawiający Razem niniejszą Umowę zawiera.
			3. W przypadkach określonych w Umowie, w tym w OPZ, Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, niezależnie od zachowania należytej staranności (rozszerzony zakres odpowiedzialności Wykonawcy)
			4. Odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą, utratą dóbr materialnych lub z uszkodzeniem ciała czy śmiercią, w czasie wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy, ponosi Wykonawca.
			5. Celem uniknięcia wszelkich wątpliwości dotyczących zasad odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, oznaczone okoliczności o jakich mowa w ust.3 niniejszego paragrafu to:
1. Niezachowanie terminu uruchomienia Usług, to jest nie uruchomienie ich w pełnym zakresie zgodnie z Wymaganiami Zmawiającego w Dacie Początkowej,
2. Utrata, uszkodzenie fizyczne, zniszczenie fizyczne, jakichkolwiek urządzeń i aplikacji będących własnością Zamawiającego Razem a umieszczonych w szafach telekomunikacyjnych w ramach kolokacji w wykonaniu Usługi D, do jakich to zdarzeń doszło nie z winy Zamawiającego Razem,
3. Niezachowanie parametrów świadczenia Usług A,B,C,D wskazanych w OPZ i objętych Wymaganiami Zamawiającego Razem przez cały okres trwania Umowy,
4. Nieusunięcie błędów/ awarii w realizacji Usług A,B,C,D w terminie wskazanym w Ofercie Wykonawcy
	* + 1. W zakresie umownych obowiązków Wykonawcy o jakich mowa w ust 4 powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność niezależnie od zachowania należytej staranności, to jest zachowanie należytej staranności nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania wskazanych obowiązków umownych Wykonawcy.

**§ 14**

**Kary umowne**

1. Z tytułu nieuruchomienia Usługi A w Dacie Początkowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) wartości brutto Usługi A realizowanej na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych którzy zgodnie z OPZ mają korzystać z tej Usługi A, która to wartość brutto Usługi A wskazana została w Ofercie Wykonawcy (czyli 0,1 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa A). Począwszy od 11 dnia następującego po Dacie Początkowej, a więc kiedy opóźnienie w uruchomieniu Usługi A przekroczy 10 dni Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,2 % (dwóch dziesiątych procenta) wartości brutto Usługi A realizowanej na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych którzy zgodnie z OPZ mają korzystać z tej Usługi A (czyli 0,2 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa A)
2. Z tytułu nieuruchomienia Usługi B w Dacie Początkowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) wartości brutto Usługi B realizowanej na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych którzy zgodnie z OPZ mają korzystać z tej Usługi B, która to wartość brutto Usługi B wskazana została w Ofercie Wykonawcy (czyli 0,1 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa B). Począwszy od 11 dnia następującego po Dacie Początkowej, a więc kiedy opóźnienie w uruchomieniu Usługi B przekroczy 10 dni Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,2 % (dwóch dziesiątych procenta) wartości brutto Usługi B realizowanej na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych którzy zgodnie z OPZ mają korzystać z tej Usługi B (czyli 0,2 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa B)
3. Z tytułu nieuruchomienia Usługi C w Dacie Początkowej zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,1 % (jednej dziesiątej procenta) wartości brutto Usługi C realizowanej na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych którzy zgodnie z OPZ mają korzystać z tej Usługi C, która to wartość brutto Usługi C wskazana została w Ofercie Wykonawcy (czyli 0,1 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa C). Począwszy od 11 dnia następującego po Dacie Początkowej, a więc kiedy opóźnienie w uruchomieniu Usługi C przekroczy 10 dni Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,2 % (dwóch dziesiątych procenta) wartości brutto Usługi C realizowanej na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych którzy zgodnie z OPZ mają korzystać z tej Usługi C (czyli 0,2 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa C)
4. Z tytułu nieuruchomienia Usługi D w Dacie Początkowej roku zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,2 % (dwóch dziesiątych procenta) wartości brutto Usługi D realizowanej na rzecz Województwa Wielkopolskiego (czyli 0,2 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa D). Począwszy od 11 dnia następującego po Dacie Początkowej , a więc kiedy opóźnienie w uruchomieniu Usługi D przekroczy 10 dni Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,4 % (czterech dziesiątych procenta) wartości brutto Usługi D realizowanej na rzecz Województwa (czyli 0,4 % Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa D)
5. Kara umowna w przypadkach o jakich mowa naliczana będzie do dnia uruchomienia danej Usługi A lub B lub C lub D zgodnej z Wymaganiami Zamawiającego Razem.
6. Za każdą rozpoczętą godzinę w której w Okresie Świadczenia Usług nie będą świadczone Usługi A lub będą świadczone Usługi A o parametrach gorszych (niższych) niż określone w Wymaganiach Zamawiającego Razem, w tym w szczególności w OPZ Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług A. Kara Umowna o jakim mowa zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji wskazanej w niniejszym paragrafie w ust. 1, to jest opóźnienia w uruchomieniu Usługi A. Tym samym kara umowna o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu dotyczy przerwy w świadczeniu Usługi A lub braku wymaganej jakości w świadczeniu Usługi A, po jej uruchomieniu.
7. Za każdą rozpoczętą godzinę w której w Okresie Świadczenia Usług nie będą świadczone Usługi B lub będą świadczone Usługi B o parametrach gorszych (niższych) niż określone w Wymaganiach Zamawiającego Razem, w tym w szczególności w OPZ Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług B. Kara Umowna o jakim mowa zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji wskazanej w niniejszym paragrafie w ust. 2, to jest opóźnienia w uruchomieniu Usługi B. Tym samym kara umowna o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu dotyczy przerwy w świadczeniu Usługi B lub braku wymaganej jakości w świadczeniu Usługi B, po jej uruchomieniu.
8. Za każdą rozpoczętą godzinę w której w Okresie Świadczenia Usług nie będą świadczone Usługi C lub będą świadczone Usługi C o parametrach gorszych (niższych) niż określone w Wymaganiach Zamawiającego Razem, w tym w szczególności w OPZ Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług C. Kara Umowna o jakim mowa zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji wskazanej w niniejszym paragrafie w ust. 1, to jest opóźnienia w uruchomieniu Usługi C. Tym samym kara umowna o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu dotyczy przerwy w świadczeniu Usługi C lub braku wymaganej jakości w świadczeniu Usługi C, po jej uruchomieniu.
9. Za każdą rozpoczętą godzinę w której w Okresie Świadczenia Usług nie będą świadczone Usługi D lub będą świadczone Usługi D o parametrach gorszych (niższych) niż określone w Wymaganiach Zamawiającego Razem, w tym w szczególności w OPZ Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,01 % (jedna setna procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług D. Kara Umowna o jakim mowa zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji wskazanej w niniejszym paragrafie w ust. 1, to jest opóźnienia w uruchomieniu Usługi D. Tym samym kara umowna o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu dotyczy przerwy w świadczeniu Usługi D lub braku wymaganej jakości w świadczeniu Usługi D, po jej uruchomieniu.
10. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi A ( terminu doprowadzenia do pełnej sprawności świadczenia Usługi A), to jest terminu wskazanego w OPZ skorygowanego poprzez wskazanie w Ofercie Wykonawcy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,25 % (dwadzieścia pięć setnych procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług A, przy czym dzień opóźnienia należy rozumieć jako kolejne 24 (dwadzieścia cztery godziny) liczone od pierwszej minuty po upływie terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi A zgodnego z Ofertą Wykonawcy. Tym samym już pierwsza minuta dnia opóźnienia uprawnia Organizatora Postępowania do naliczenia wskazanej kary umownej. Wraz z rozpoczęciem trzeciego dnia następującym po upływie terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi A, to jest po upływie 72 godzin od końca terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi A Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości niż 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług A za każdy kolejny dzień opóźnienia w usunięciu błędu/awarii w realizacji Usługi A.
11. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi B ( terminu doprowadzenia do pełnej sprawności świadczenia Usługi B), to jest terminu wskazanego w OPZ skorygowanego poprzez wskazanie w Ofercie Wykonawcy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,25 % (dwadzieścia pięć setnych procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa B, przy czym dzień opóźnienia należy rozumieć jako kolejne 24 (dwadzieścia cztery godziny) liczone od pierwszej minuty po upływie terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi B zgodnego z Ofertą Wykonawcy. Tym samym już pierwsza minuta dnia opóźnienia uprawnia Organizatora Postępowania do naliczenia wskazanej kary umownej. Wraz z rozpoczęciem trzeciego dnia następującym po upływie terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi B, to jest po upływie 72 godzin od końca terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi B Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług B za każdy kolejny dzień opóźnienia w usunięciu błędu/awarii w realizacji Usługi B.
12. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi C ( terminu doprowadzenia do pełnej sprawności świadczenia Usługi C), to jest terminu wskazanego w OPZ skorygowanego poprzez wskazanie w Ofercie Wykonawcy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,25 % (dwadzieścia pięć setnych procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usługa C, przy czym dzień opóźnienia należy rozumieć jako kolejne 24 (dwadzieścia cztery godziny) liczone od pierwszej minuty po upływie terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi C zgodnego z Ofertą Wykonawcy. Tym samym już pierwsza minuta dnia opóźnienia uprawnia Organizatora Postępowania do naliczenia wskazanej kary umownej. Wraz z rozpoczęciem trzeciego dnia następującym po upływie terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi C, to jest po upływie 72 godzin od końca terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi B Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług C za każdy kolejny dzień opóźnienia w usunięciu błędu/awarii w realizacji Usługi C.
13. W przypadku przekroczenia terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi D ( terminu doprowadzenia do pełnej sprawności świadczenia Usługi D), to jest terminu wskazanego w OPZ skorygowanego poprzez wskazanie w Ofercie Wykonawcy, Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy dzień opóźnienia w tym zakresie w wysokości 0,25 % (dwadzieścia pięć setnych procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług D, przy czym dzień opóźnienia należy rozumieć jako kolejne 24 (dwadzieścia cztery godziny) liczone od pierwszej minuty po upływie terminu usunięcia błędu/awarii w realizacji Usługi D zgodnego z Ofertą Wykonawcy. Tym samym już pierwsza minuta dnia opóźnienia uprawnia Organizatora Postępowania do naliczenia wskazanej kary umownej. Wraz z rozpoczęciem trzeciego dnia następującym po upływie terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi B, to jest po upływie 72 godzin od końca terminu na usuniecie błędu/awarii w realizacji Usługi D Organizator Postępowania może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,3 % (trzy dziesiąte procenta) Wynagrodzenia Zasadniczego Usług D za każdy kolejny dzień opóźnienia w usunięciu błędu/awarii w realizacji Usługi D.
14. Przez usunięcie błędu/awarii w realizacji Usług A lub B lub C lub D o jakim mowa w ust. 10,11,12,13 niniejszego paragrafu należy zawsze rozumieć doprowadzenie do sytuacji (stanu) świadczenia wskazanych Usług o parametrach wskazanych jak OPZ, to jest parametrach zgodnych z Wymaganiami Zamawiającego Razem.
15. Tym samym celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości jako przerwa w świadczeniu Usługi A lub B lub C lub D lub ich świadczenie o parametrach gorszych (niższych) niż określone w Wymaganiach Zamawiającego Razem, w tym w szczególności w OPZ, o czym mowa w ustępach 6,7,8,9 niniejszego paragrafu należy rozumieć jakiekolwiek odstępstwo od jakości Usług określonych Wymaganiami Zamawiającego Razem, w tym zwłaszcza w OPZ. Celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości błąd/ awaria w realizacji Usług A lub B lub C lub D o jakim mowa w ust. 10,11,12,13 niniejszego paragrafu należy zawsze rozumieć jakikolwiek odstępstwo od parametrów realizacji wskazanych Usług określonych Wymaganiami Zamawiającego Razem, w tym zwłaszcza w OPZ.
16. W każdym przypadku, gdy w Umowie zastrzeżona jest kara umowna, Zamawiającemu Razem (działającemu zawsze przez Organizatora Postępowania) przysługuje zawsze prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli poniesiona przez niego szkoda, obejmująca rzeczywiste straty i utracone korzyści, przewyższa wysokość kary umownej.
17. Ilekroć w niniejszym paragrafie Umowy jest mowa o opóźnieniu w zakresie obowiązków Wykonawcy, kary umowne za opóźnienie nie będą naliczane za okres (dni) w sytuacji, gdy opóźnienie Wykonawcy spowodowane było działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania. Tym samym z tytułu nieterminowej realizacji obowiązków Wykonawcy, za które przewidziane zostały kary umowne z tytułu opóźnienia, Wykonawca zobowiązany będzie do ich zapłaty nawet, jeżeli nie poniósł winy w wystąpieniu opóźnienia uprawniającego Organizatora Postępowania do naliczenia kar umownych z zastrzeżeniem, to jest za wyjątkiem sytuacji, gdy brak winy Wykonawcy związany będzie z winą Zamawiającego Razem (to jest któregokolwiek z Zamawiających Indywidualnych) lub Organizatora Postępowania. Innymi słowy tylko wina Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania zwalania Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu niedochowania terminów realizacji poszczególnych zadań objętych Umową, za naruszenie których w Umowie przewidziane zostały kary umowne, przy czym wina Zamawiającego Razem rozpatrywana jest wyłącznie, jako wina poszczególnych Zamawiających Indywidualnych.
18. W przypadkach, w których niedochowanie terminów realizacji poszczególnych zadań objętych Umową spowodowane było zarówno zawinionym działaniem Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania jak i działaniem Wykonawcy, to jest do powstania opóźnienia przyczyniły się obie Strony Umowy, kara umowna z tytułu opóźnienia zostanie obniżona w stosunku, w jakim działanie lub zaniechanie Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania, do jakiego był on obowiązany przyczyniło się do powstania opóźnienia. Tak samo w przypadku, gdy działanie lub zaniechanie Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania tylko częściowo przyczyniło się do powstania opóźnienia, kara umowna z tytułu opóźnienia zostanie obniżona w stosunku, w jakim działanie lub zaniechanie Zamawiającego Razem lub Organizatora Postępowania, do jakiego był on obowiązany przyczyniło się do powstania opóźnienia.
19. W przypadku odstąpienie od Umowy przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, to jest w sytuacji odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego Razem karę umowną w wysokości 40 % (czterdzieści procent) Wynagrodzenia Zasadniczego (wynagrodzenie zasadniczego brutto)
20. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 - 5 nie może przekroczyć 8 % ( osiem procent) Wynagrodzenia Zasadniczego (wynagrodzenie zasadniczego brutto).
21. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 6 - 9 nie może przekroczyć 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Zasadniczego (wynagrodzenie brutto).
22. Suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 10 - 14 nie może przekroczyć 50 % (pięćdziesiąt procent) Wynagrodzenia Zasadniczego (wynagrodzenie brutto).
23. Kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji obowiązku umownego Wykonawcy nie są naliczane za okres opóźnienia spowodowany wyłącznie przez:
24. Siłę Wyższą,
25. okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Zamawiającego Razem lub osoby, za którą Zamawiający Razem ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania,
26. okoliczności będące następstwem działania lub zaniechania Organizatora Postępowania lub osoby, za którą Organizator Postepowania ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania,

Ciężar dowodu okoliczności wskazanych w lit. a,b,c spowodowania przez nie opóźnienia oraz długości takiego opóźnienia spoczywa na Wykonawcy.

1. Kwota kar umownych obliczona zgodnie z przepisami niniejszego paragrafu pomniejsza Wynagrodzenie. Wykonawca godzi się na pomniejszenie Wynagrodzenia o kwoty naliczonych przez Zamawiającego Razem (działającego poprzez Organizatora Postępowania) kar umownych, jakimi Zamawiający Razem obciążył Wykonawcę.
2. Zamawiający Razem zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, o których mowa w § 15 ust. 3 lub przez którąkolwiek ze Stron na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający Razem - w wysokości 5% (pięć procent) Wynagrodzenia (wynagrodzenie brutto). Wykonawcy przysługuje zawsze uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.
3. Zamawiającemu Razem przysługuje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z różnych tytułów, jak i w ramach tytułów za ich poszczególne przypadki (np. z tytułu opóźnienia) z zachowaniem maksymalnych limitów z tytułu łączenia kar wskazanych w Umowie.
4. Przed obciążeniem Wykonawcy karą umowną, Organizator Postępowania pisemnie informuje Wykonawcę o planowanym nałożeniu kary/ kar umownych, wskazując jej wysokość, podstawę prawną oraz okoliczności uzasadniające zasadność obciążenia Wykonawcy karą umowną. Wykonawca w terminie 7 dni pisemnie ustosunkuje się do zamiaru Organizatora Postępowania obciążenia Wykonawcy karą umowną (stanowisko Wykonawcy w sprawie nałożenia kary umownej). Organizator Postepowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy stanowiska Wykonawcy w sprawie nałożenia kary umownej, pisemnie ustosunkowuje się do tego stanowiska. Dopiero po wyczerpaniu wskazanej procedury, to jest uprzedniego powiadomienia Wykonawcy o zamiarze nałożenia kary umownej przez Organizatora Postępowania, zapoznaniu się Organizatora Postępowania z stanowiskiem Wykonawcy i pisemnym ustosunkowaniu się Organizatora Postępowania do stanowiska Wykonawcy, Organizator Postępowania obciąża Wykonawcę karą umowną poprzez wystawienie noty obciążeniowej. Nota obciążeniowa obejmująca karę umowną przekazana może być Wykonawcy wraz z pismem Organizatora Postępowania stanowiącym odpowiedź Organizatora Postępowania na stanowisko Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca w wskazanym terminie 7 dni, o jakim mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu nie zajmie stanowiska w sprawie nałożenia kary umownej, Organizatora Postępowania może nałożyć karę umowną począwszy od 8 dnia liczonego od dnia przekazania Wykonawcy pisemnej informacji o planowanym nałożeniu kary/ kar umownych, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. Jeżeli w toku postępowania, o jakim mowa w niniejszym ustępie przypadać będzie termin zapłaty jakiejkolwiek Części Wynagrodzenia dla Wykonawcy, Organizator Postępowania jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą tej części Wynagrodzenia, jaka odpowiada wysokości planowanej do nałożenia przez Organizatora Postępowania kary umownej a która w przypadku podtrzymania przez Organizatora Postępowania swojego stanowiska w zakresie zasadności nałożenia kary umownej mogłaby być przedmiotem potrącenia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej od Organizatora Postępowania.
6. Zamawiającemu Razem oraz Województwu Wielkopolskiemu, które przyjęło na siebie zobowiązanie do zapłaty Wynagrodzenia przysługuje prawo potrącenia kar umownych z Wynagrodzenia, jak również z innych wierzytelności wobec Wykonawcy. Jeżeli uprawnienie do żądania kar umownych za określony przypadek będzie sporne, Zamawiający Razem jak i działający w jego imieniu Organizator Postępowania, w celu uniknięcia zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia lub jego części w razie przegrania sporu, może zamiast potrącenia dochodzić kar umownych na drodze postępowania sądowego wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie kar umownych. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Razem kwotę kar umownych w wysokości zasądzonej w wyroku sądu lub ugodzie sądowej.

**§ 15**

**Odstąpienie od Umowy**

1. Postanowienia niniejszego paragrafu określają przypadki odstąpienia od Umowy bez uszczerbku dla uprawnień Zamawiającego Razem do odstąpienia od Umowy wynikających z Przepisów Prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający Razem ma prawo odstąpić od Umowy, według swojego wyboru w całości lub w części, jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia Umowy. Do istotnych naruszeń postanowień Umowy należą w szczególności następujące przypadki:
3. Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi A o 20 dni kalendarzowych,
4. Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi B o 20 dni kalendarzowych,
5. Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi C o 20 dni kalendarzowych,
6. Wykonawca opóźnia się z uruchomieniem Usługi D o 10 dni kalendarzowych,
7. Łączna wartość kar umownych, do których żądania uprawniony jest Zamawiający Razem w przypadkach określonych w Umowie przekroczy 20 % (trzydzieści procent) wartości Wynagrodzenia Zasadniczego (wynagrodzenia zasadniczego brutto),
8. Łączny czas opóźnienia Wykonawcy w usuwania błędu / awarii w realizacji poszczególnych Usług (to jest wszystkich Usług), w stosunku do terminu usunięcia błędu/ awarii przewidzianych w Umowie, wskazanego w Wymaganiach Zamawiającego przekracza 100 dni (sto dni),
9. Wykonawca (którykolwiek z Wykonawców działających wspólnie) znajduje się w stanie zagrażającym niewypłacalnością, lub zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, lub zostanie wszczęte postępowanie zmierzające do likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, lub zostanie wszczęte postępowanie układowe z wniosku Wykonawcy,
10. Zostanie zajęty majątek Wykonawcy (któregokolwiek z Wykonawców działających wspólnie), lub wszczęto postępowanie egzekucyjne zagrażające realizacji Przedmiotu Umowy, lub zostanie ustanowiony zarząd przymusowy nad majątkiem Wykonawcy, z wyjątkiem przypadków, gdy zajęcie następuje w następstwie ogłoszenia upadłości.
11. Naliczenie czy wyegzekwowanie kar umownych z tytułu opóźnienia w uruchomieniu Usług czy usunięcia błędu / awarii w realizacji poszczególnych Usług nie jest warunkiem realizacji prawa odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu okoliczności za jakie ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
12. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Województwo Wielkopolskie, które na podstawie Umowy przyjęło zobowiązanie od zapłaty Wynagrodzenia, mimo pisemnego wezwania przez Wykonawcę i wyznaczenia dodatkowego terminu zapłaty wynoszącego, co najmniej 30 dni, będzie w zwłoce z zapłatą bezspornej części Wynagrodzenia z tytułu wystawionych prawidłowo przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Organizatora Postępowania faktur na łączną kwotę stanowiącą, co najmniej 30 % (trzydzieści procent) Wynagrodzenia (brutto), a zwłoka w zapłacie takiej kwoty wynosi ponad 60 dni. Zwłoką Województwa Wielkopolskiego w zapłacie Wynagrodzenia nie jest przypadek, gdy nieterminowa zapłata Wynagrodzenia jest wynikiem wstrzymania lub opóźnienia płatności przez Instytucję Zarządzającą i w takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy.
13. Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy z przyczyn określonych w:
14. Ust. 2 lit. a, b, c, d, e, f – po bezskutecznym upływie terminu wskazanego przez Organizatora Postępowania w wezwaniu, nie dłuższego niż 10 dni, o ile Umowa nie przewiduje dłuższego terminu,
15. Ust. 2 lit. g, h – bez uprzedniego wezwania od Zamawiającego Razem i bez wyznaczenia przez Zamawiającego Razem dodatkowego terminu.
16. Zamawiający Razem zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części w przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od realizacji Projektu odpowiednio w całości lub w części, ze względu na nieprzyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub cofnięciu dofinasowania, za zapłatą odstępnego w zryczałtowanej wysokości 100 000 (słownie: sto tysięcy) złotych, przy czym Zamawiający Razem z wskazanego prawa skorzystać może wyłącznie w terminie 90 dni od dnia podpisania Umowy
17. Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Umowy:
18. Dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy jakiegokolwiek rodzaju, przy czym przez „praktyki korupcyjne” rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby, jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z zawarciem Umowy lub wykonywaniem już zawartej Umowy,
19. W wyniku zamierzonych działań Wykonawcy lub podmiotu lub osoby działającej na zlecenie Wykonawcy okaże się, że zawarcie Umowy lub jej wykonywanie powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych, przy czym przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w Umowie powołujące się na Umowę, prowizje wypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem prawa

- i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie Umowy, to Zamawiający Razem będzie mógł odstąpić od Umowy w całości lub w części, przy czym oświadczenie o odstąpieniu Zamawiający Razem, reprezentowany przez Organizatora Postepowania, może złożyć nie później niż w terminie 90 dni od daty zakończenia realizacji Umowy.

1. Odstąpienie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w ust. 2, 4, 6, 7 powyżej, może być wykonane w terminie do 180 (sto osiemdziesiąt) dni licząc od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od Umowy. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, liczy się odrębnie dla każdego przypadku naruszenia. Tym samym Zamawiający Razem, reprezentowany przez Organizatora Postępowania, w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się któregokolwiek z zdarzeń wskazanych w ust. 2, 6, 7 powyżej uprawniających Zamawiającego Razem do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Wykonawcy, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Wykonawca w wskazanym terminie 180 (sto osiemdziesiąt) dni od dnia spełnienia się zdarzenia wskazanego w ust. 4 powyżej uprawniającego Wykonawcę do odstąpienia od Umowy może złożyć oświadczenie w tym zakresie kierowane do Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, to jest skorzystać z przysługującemu mu uprawnienia do odstąpienia od Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy obejmuje okres od dnia zawarcia Umowy do Daty Końcowej to jest daty zakończenia realizacji Umowy (zakończenia realizacji Usług objętych Przedmiotem Umowy). W oświadczeniu o odstąpieniu Organizator Postepowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiające Razem określa czy odstępuje od Umowy w całości lub w części.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem z przyczyn wskazanych w ust. 2, 6 i 7 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego Razem z tytułu odstąpienia od Umowy. Zamawiający Razem w przypadku odstąpienia od Umowy o jakim mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu jest uprawniony do korzystania z wszystkich urządzeń i aplikacji objętych Przedmiotem Umowy do czasu ich zwrotu do Wykonawcy. Zamawiający Razem nie zwraca urządzeń i aplikacji i może z nich korzystać do czasu zwrotu przez Wykonawcę uiszczonego wcześniej przez Zamawiającego Razem Wynagrodzenia wraz z należnymi odsetkami.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Razem na podstawie Przepisów Prawa z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający Razem, Wykonawca uprawniony jest do żądania od Zamawiającego Razem kary umownej w wysokości 5 % Wynagrodzenia Zasadniczego. Wykonawcy przysługuje zawsze uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron w zakresie części Przedmiotu Umowy:
5. Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonaną cześć Umowy,
6. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części Przedmiotu Umowy, która została objęta dokonanymi odbiorami stwierdzającymi prawidłowość wykonania Przedmiotu Umowy w części objętej tymi odbiorami
7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz Zamawiającego Razem obciąża obowiązek, żeby terminie 14 dni od daty odstąpienia/rozwiązania Umowy Wykonawca przy udziale Organizatora Postępowania reprezentującego Zamawiającego Razem sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego Przedmiotu Umowy według stanu na dzień odstąpienia/rozwiązania.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy w całości Strony zwrócą sobie to, co już świadczyły w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za świadczone usługi oraz za korzystanie z Przedmiotu Umowy nie należy się wynagrodzenie, ani też za zużycie Przedmiotu Umowy w granicach normalnego korzystania. Koszt zabezpieczenia Przedmiotu Umowy obciąża Stronę, z przyczyny, której odstąpiono od Umowy. Wskazany przepis ma odpowiednie zastosowanie w przypadku częściowego odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego Razem z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wszelkie czynności związane z odstąpieniem od Umowy, w całości lub części, w zakresie, w jakim dotyczą Zamawiającego Razem wykonywane będą wyłącznie przez Organizatora Postępowania działającego w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem, a tym samym działającego w imieniu i na rzecz wszystkich Zamawiających Indywidualnych.

**§ 16**

**Siła Wyższa**

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu swoich zobowiązań, jeżeli wykaże, że opóźnienia wynikają z działania Siły Wyższej.
2. Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, które zaistnieją po wejściu w życie Umowy, a które stają na przeszkodzie realizacji zawartych w niej zobowiązań, takie w szczególności jak:
3. Wojna, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazja,
4. Bunt, akt terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy, wojna domowa,
5. Katastrofy żywiołowe jak trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny.
6. Obowiązkiem Strony doświadczającej działania Siły Wyższej jest bezzwłoczne zawiadomienie drugiej Strony, w jakiejkolwiek formie, o fakcie zaistnienia Siły Wyższej oraz potwierdzenie w formie pisemnej zgłoszenia, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zaistnienia działania Siły Wyższej, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu Umowy. O zakończeniu działania Siły Wyższej Strona, której to dotyczy, ponownie zawiadamia drugą Stronę.
7. W przypadku, gdy Siła Wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez jedną ze Stron całości lub części swych zobowiązań, Strona ta będzie z nich zwolniona przez taki czas i w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa, jednakże pod warunkiem niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności spełnienia świadczenia. Ponadto, Strona ta będzie starała się wznowić działalność i wykonać ciążące na niej zobowiązania tak szybko, jak będzie to możliwe.
8. W przypadku wstrzymania realizacji Umowy z powodu Siły Wyższej na okres ponad sześćdziesięciu (60) Dni, Wykonawca lub Zamawiający będą mieć prawo, do rozwiązania Umowy za 14-dniowym wypowiedzeniem.
9. W przypadku rozwiązania Umowy jak wyżej, Zamawiający zobowiązany będzie jedynie do zapłacenia za faktycznie wykonaną część Przedmiotu Umowy.
10. Zapłata kwoty, o której mowa w ust. 6, nastąpi w terminie 30 dni od dnia rozwiązania Umowy, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów umożliwiających rozliczenie poniesionych przez niego kosztów.

**§ 17**

**Cesja praw**

1. Przeniesienie wszelkich praw Wykonawcy wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie jest dopuszczone w sytuacji połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy.

**§ 18**

**Pozostałe postanowienia**

1. Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym przez cały okres realizacji Umowy aż do zakończenia Okresu Rękojmi. Wykonawca obowiązany jest przedstawiać kopię polisy dla każdej wznowionej umowy ubezpieczenia bez odrębnego wezwania Zamawiającego Razem w tym zakresie. Ryzyka objęte ochroną ubezpieczeniową muszą obejmować, co najmniej ochronę z tytułu szkód wynikłych z prowadzenia działalności w zakresie dostawy urządzeń będących przedmiotem niniejszego zamówienia (będących Przedmiotem Umowy)
2. Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli stanu zaawansowania realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający może żądać złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w terminie 3 Dni licząc od dnia złożenia wniosku o wyjaśnienie przez Zamawiającego.

**§ 19**

**Zmiany sposobu realizacji umowy**

Zamawiający Razem dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych, technologicznych i organizacyjnych w realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy wystąpi:

1. niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
2. pojawienie się na rynku materiałów i urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji dostawy lub późniejszych kosztów eksploatacji,
3. pojawienie się nowszej technologii wykonania zamówienia pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji dostawy lub jej kosztów bądź kosztów eksploatacji,
4. konieczności zrealizowania dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany przepisów prawa,
5. konieczności zrealizowania dostawy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Projektu.

**§ 20**

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekaże Województwu Wielkopolskiemu działającemu jako zamawiający w trybie art. 16 ust 1 Pzp zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy (wraz z podatkiem VAT).
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego Razem z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę w tym roszczeń o zapłatę kar umownych przewidzianych w Umowie.
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach przewidzianych w Ppz, to jest:
5. pieniądzu;
6. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
7. gwarancjach bankowych;
8. gwarancjach ubezpieczeniowych;
9. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości .
10. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w postaci poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej musi być ustanowione zgodnie z prawem polskim i podlegać prawu polskiemu oraz musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy zabezpieczenia na rzecz Zamawiającego Razem nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze (pisemne) żądanie. Treść dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie przedłożona do akceptacji Zamawiającego co najmniej na trzy (3) dni kalendarzowe przed planowanym dniem zawarcia Umowy.
11. W przypadku, gdy zabezpieczenie w postaci gwarancji lub poręczeń zbliża się do upływu terminu jego ważności, a brak jest podstaw do zwrotu zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest, na trzydzieści (30) dni kalendarzowych przed upływem okresu ważności zabezpieczenia, do przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przedłużenie okresu obowiązywania zabezpieczenia na dalszy okres obowiązywania Umowy.
12. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wystawi bank zagraniczny lub zagraniczny zakład ubezpieczeń, oprócz wymagań zawartych w niniejszym paragrafie, dokumenty te winny zawierać klauzulę, iż wszelkie prawa i obowiązki wynikające z wystawionych dokumentów podlegają ustawodawstwu polskiemu oraz dodatkowo należy do nich załączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski.
13. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Województwa Wielkopolskiego wskazany przez Organizatora Postępowania. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
14. Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu Organizator Postępowania działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający Razem zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
15. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia odnośnie treści gwarancji lub poręczenia stosuje się odpowiednio postanowienia SIWZ dotyczące formy wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia.
16. Zamawiający zwróci 100% zabezpieczenia w terminie 14 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego Razem za należycie wykonane (Protokół Końcowy).
17. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej postaci niż pieniądz, Wykonawca zobowiązany jest bez odrębnego wezwania ze strony Organizatora Postępowania przedstawiać mu zaktualizowane zabezpieczenie obejmujące cały okres na jakie powinno być wniesione, co dotyczy sytuacji gdy zabezpieczenie ustanowione zostało na okres krótszy niż okres wymagany zgodnie z postanowieniami Umowy.

**§ 21**

**Poufność**

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał:

1. w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane lub stały się takimi w późniejszym okresie – bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;
2. muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
3. muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.
4. Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Razem, ujawniać jakiejkolwiek specyfikacji, rysunku, wzoru lub innej informacji dostarczonej przez Zamawiającego Razem, lub na jego rzecz w związku z realizacją Umowy.
5. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji Umowy.
6. Wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Przedmiotu Umowy pozostają własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały utrwalone w wersji elektronicznej, po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy. Postanowienie niniejsze nie dotyczy umów (oraz związanych z nimi dokumentów) zawieranych przez Wykonawcę z Innymi Podmiotami, chyba, że prawa i obowiązki z tych umów są przenoszone na Zamawiającego.
7. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez swoich pracowników, Podwykonawców, doradców i inne podobne osoby.
8. Zamawiający Razem jak i Organizator Postępowania zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy, zarówno w trakcie jej trwania jak i po jej wygaśnięciu, co nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest uzasadnione publicznym charakterem działalności Zamawiającego Razem jak i Organizatora Postępowania. Ponadto Zamawiający Razem jak i Organizator Postępowania jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co, do których taki obowiązek istniał:
9. W dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Zamawiającego Razem lub Organizatora Postepowania do ich ujawnienia;
10. Muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwowych;
11. Muszą być ujawnione w celu wykonania Umowy
12. Muszą być ujawnione w związku z realizacją Projektu

**§ 22**

**Działania kontrole i sprawdzające**

* + - 1. Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione do tego na mocy obowiązującego prawa oraz audytom, czynnościom sprawdzającym, kontrolnym i wizytom monitorującym dokonywanym przez Instytucję Zarządzającą Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 -2020.
			2. Uprawnione instytucje mogą prowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jeżeli uznają je za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Umowy.
			3. Przedstawiciele Zamawiającego Razem oraz osoby upoważnione przez Zamawiającego Razem mają pełne prawo do działań kontrolnych na terenie realizacji Przedmiotu Umowy oraz do kontroli dokumentów Wykonawcy związanych lub dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy.

**§ 23**

**Komunikacja**

1. Wszelkie zawiadomienia, powiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do lub wynikające lub związane z realizacją Przedmiotu Umowy, przekazywane będą miedzy Zamawiającym Razem reprezentowanym przez Organizatora Postepowania a Wykonawcą pocztą elektroniczną lub faksem, a następnie ich treść zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie, chyba, że postanowienia Umowy wymagają formy pisemnej. Wskazana korespondencja kierowana będzie Adres Korespondencyjny Organizatora Postępowania i Adres Korespondencyjny Wykonawcy, to jest:

Korespondencja kierowana do Zamawiającego ( Adres Korespondencyjny Organizatora Postępowania):

* 1. Imię i Nazwisko: …………………………………………………
	2. Adres: …………………………………………………
	3. Telefon: ………………………………………………..
	4. Fax: ………………………………………………..
	5. e-mail: ………………………………………………..

Korespondencja kierowana do Wykonawcy (Adres Korespondencyjny Wykonawcy):

* 1. Imię i Nazwisko …………………………………………………
	2. Adres: …………………………………………………
	3. Telefon: …………………………………………………
	4. Fax: …………………………………………………
	5. e-mail: …………………………………………………
1. Zmiana danych wskazanych powyżej ust.1 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
2. Korespondencja przesłana w sposób wskazany w ust. 1 będzie zawsze uważana za skutecznie doręczoną, przy czym w przypadku przesłania korespondencji pocztą elektroniczną lub faxem datą doręczenia będzie zawsze pisemne potwierdzenie, co nie dotyczy zgłoszenia wad Przedmiotu Umowy oraz sposobu ich usunięcia. Strony Umowy, po podpisaniu Umowy mogą wspólnie, pisemnie ustalić, jakie inne rodzaje korespondencji, (jakie kategorie spraw) przesyłanej poczta elektroniczną lub faksem nie będzie wymagał pisemnego potwierdzenia.
3. Korespondencja wskazana w ust 1- 3 niniejszego paragrafu przekazywana zawsze będzie do wiadomości koordynatora tej strony Umowy, do jakiej kierowana jest korespondencja.
4. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez Zamawiającego Razem, (którego w Umowie w sposób wyłączny reprezentuje Organizator Postępowania) lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron Umowy, którzy pełnią funkcję koordynatorów realizacji Umowy ze strony Zamawiającego Razem i odpowiednio ze strony Wykonawcy. W szczególności koordynatorzy uprawnieni są do dokonywania wszelkich odbiorów przewidzianych w Umowie oraz składania oświadczeń dotyczących sposobu realizacji Umowy, w tym oświadczeń związanych z nienależytym wykonaniem Umowy.

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Zamawiającego Razem jest przedstawiciel Organizatora Postępowania, to jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Koordynatorem realizacji Umowy ze strony Wykonawcy jest:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy.
2. W terminie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy Zamawiający Razem reprezentowany przez Organizatora Postępowania przekaże Wykonawcy szczegółowe pełnomocnictwo Koordynatora Zamawiającego Razem, udzielone w zakresie nie mniejszym niż wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu.
3. W terminie 7 Dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu Razem szczegółowe pełnomocnictwo Koordynatora Wykonawcy, udzielone w zakresie nie mniejszym niż wskazany w ust. 5 niniejszego paragrafu.
4. W każdym czasie trwania Umowy każda ze Stron Umowy może zmienić zakres pełnomocnictwa lub osobę Koordynatora, o jakim mowa w ust. 4,5 niniejszego paragrafu, co nie stanowi zmiany Umowy.
5. Wykonawca i Zamawiający Razem działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem niezwłocznie po podpisaniu Umowy przekażą sobie wzajemnie adresy e –mail, faks, numer telefonu swoich koordynatorów, celem umożliwienia zapewniania realizacji obowiązku, o jakim mowa ust. 4 niniejszego paragrafu.

**§ 24**

**Przetwarzanie danych osobowych**

1. W ramach niniejszej Umowy przetwarzane będą dane osobowe Wykonawcy.

2. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-713 Poznań.

3. Dane osobowe, o których mowa, będą przetwarzane w celach:

a. realizacji Umowy;

b. rozliczenia Umowy;

c. realizacji i rozliczenia dofinasowania, monitoringu i ewaluacji Projektu w ramach którego Umowa jest realizowana;

d. sprawozdawczości Projektu w ramach którego Umowa jest realizowana;

e. kontroli organów zewnętrznych zawarcia i realizacji Umowy oraz kontroli organów zewnętrznych dotyczących realizacji Projektu

f. informowania o działaniach realizowanych przez Województwo, Partnerów i Uczestników Projektu,

g. archiwizacji.

4. Dane osobowe przetwarzane są w związku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy.

5. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Wykonawca może kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

6. Dane osobowe będą przetwarzane do roku 2026 włącznie zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

7. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.

8. Wykonawcy przysługuje prawo do przenoszenia danych, w przypadku o którym mowa w ust. 4 oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9. Wykonawcy przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

10. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Beneficjent wyraża zgodę na przekazywanie ujętych w niniejszej Umowie danych osobowych do podmiotów trzecich w zakresie w jakim jest to niezbędne i konieczne do realizacji Umowy oraz realizacji Projektu.

12. Wykonawca zobowiązuje się spełnienia obowiązku informacyjnego wobec swoich pracowników których dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją niniejszej Umowy.

**§ 25**

**Rozstrzyganie sporów i inne postanowienia końcowe.**

1. Zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w sytuacjach określonych w Umowie, w ramach uregulowań przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie, pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień zachowuje rozsądną treść.
3. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na przeniesienie wszelkich uprawnień przypisanych Zamawiającemu Razem, wynikających z Umowy na osobę trzecią.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony poddają pod rozstrzygniecie właściwemu rzeczowo sądowi w Poznaniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Organizatora Postępowania o każdej zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawcę będą obciążać wszelkie skutki będące wynikiem tego zaniechania.
6. Umowa zostanie przedstawiona do współfinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.
7. Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Umową niż te, które zostały w niej określone.
8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
9. Umowa została sporządzona w 5 jednobrzmiących egzemplarzach w tym cztery w formie papierowej: jeden egzemplarz dla Wykonawcy trzy egzemplarze dla Województwa Wielkopolskiego oraz jeden egzemplarz elektroniczny podpisany przez strony umowy podpisem kwalifikowanym przeznaczonym dla każdego Zamawiającego Indywidualnego, Wykonawcy, Organizatora Postępowania oraz Województwa Wielkopolskiego
10. Integralną część Umowy i załącznikami do niej są następujące dokumenty
* Załącznik numer 1 do Umowy - Zestawienie wszystkich Zamawiających Indywidualnych i Przedmiotów Usług Indywidualnych oraz Przedmiotu Usługi Wspólnej (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i Organizatora Postępowania)
* Załącznik numer 2 do Umowy – Oferta Wykonawcy (kopia całości Oferty Wykonawcy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i Organizatora Postępowania)
* Załącznik numer 3 do Umowy - OPZ (opis przedmiotu zamówienia) (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i Organizatora Postępowania)
* Załącznik numer 4 do Umowy – dane Zamawiających Indywidualnych do wystawienia faktur sprzedaży

**Organizator Postępowania** działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego Razem oraz w zakresie złożenia oświadczenia o przejęciu zobowiązania w zakresie wypłaty Wynagrodzenia działający w imieniu Województwa Wielkopolskiego

 **Wykonawca**